Утверждена

постановлением

администрации МО Сертолово

от  « 27 » апреля  2012 года №  124

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сертолово, в 2012 году»

Руководитель программы:

Заместитель

главы администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству                                          ________________________________        С.В. Белевич

2012 год

Паспорт муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории

муниципального образования Сертолово,

в 2012 году»

| Полное наименование Программы | муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сертолово, в 2012 году» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | статья 15 Федерального закона РФ от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Распоряжение администрации МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О разработке муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сертолово, в 2012 году» от 20 марта 2012 года №31 |
| Период реализации программы | 2012 год |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах; финансовая поддержка для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товарищество собственников жилья или управляющая организация) и приняли решение о проведении капитального ремонта |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; |
| Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы, Источники финансирования Программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет 45 982 200,00 рублей, в том числе за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) 23 916 000,00 рублей областного бюджета 12 228 000,00 рублей местного бюджета 5 239 980,00 рублей собственников помещений 4 598 220,00 рублей |
| Основные показатели | Выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области общей площадью 68 710,80 кв.м. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области тел. 593-40-18 |
| Представитель заказчика Программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области тел. 593-40-18 |
| Исполнители основных мероприятий | Управляющие организации |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд); комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области; управляющие организации; собственники помещений многоквартирных домов |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя Программы | Белевич Светлана Васильевна - заместитель главы администрации муниципального образования Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству тел. 593-40-18 |
| Организация управления, кем и каким образом осуществляется контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы осуществляет администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области; Отчеты о реализации мероприятий Программы разработчик программы предоставляет в комитет по энергетическому комплексу и жилищно – коммунальному хозяйству Ленинградской области в сроки, указанные в письме Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2012 года № ВС-1684/12-0-1. Управляющие организации представляют информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в отдел ЖКХ администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |

Примечание:

Возможна корректировка Программы в течение года в случае поступления дополнительных финансовых средств и включения в Программу МКД из резервного перечня.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ.

1.1 Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой разработки проблемы.

Общая площадь многоквартирных домов (далее МКД) жилищного фонда муниципального     образования     Сертолово  Всеволожского муниципального района   Ленинградской    области     составляет 819 300,00 кв. м. / 212 домов (в том числе 3 МКД блокированной застройки), а именно:

- в управлении управляющих организаций     –  565 500,0 кв. м./ 171 МКД.

-  ТСЖ                                                                 –  158 312,0 кв.м./ 28 МКД.

Характеристика МКД жилищного фонда:

- панельные дома - 90 домов;

- кирпично-газобетонные дома – 5 домов;

- кирпично-монолитные дома – 15 дома;

- кирпичные дома – 98 домов;

- деревянные дома - 4 домов.

Средний год постройки составляет - 1970г., средний процент износа составляет  60 %.

Около 32000 человек в настоящее время проживают в многоквартирных домах, требующих неотложного капитального ремонта. Суммарная площадь жилых помещений МО Сертолово составляет 755 600,00 кв. м.

На территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района   Ленинградской    области администрацией МО Сертолово, управляющими организациями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в МКД, в результате чего собственники помещений 96-ти МКД приняли решение об участии в Программе на условиях софинансирования затрат на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в МКД, финансовая поддержка для проведения капитального ремонта в МКД.

Основные задачи Программы:

-  проведение капитального ремонта МКД:

-  соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в МКД к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и комплексности капитального ремонта;

- снижение физического износа МКД;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилищного фонда;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

В МКД, включенных в Программу  на 2012 год, будут выполнены следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, которые предусмотрены п.3 ст.15 185-ФЗ:

- ремонт  внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения;

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту МКД.

Объем финансирования Программы по источникам финансирования:

| Год реализации | Объем финансирования Программы (руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | средства Фонда | средства областного бюджета | средства бюджета муниципального образования | средства собственников помещений |
| 2012 | 45 982 200,00 | 23 916 000,00 | 12 228 000,00 | 5 239 980,00 | 4 598 220,00 |
|  | 100% | 52,01 | 26,59 | 11,40 | 10,0 |

Система программных мероприятий разработана на основании протокола заседания рабочей   группы   по   отбору  МКД  для включения в Программу от 20 февраля 2012 года

№ 3, заявок управляющих организаций.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1. Разработка соответствующих нормативных правовых актов органами местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области для реализации Программы.

2. Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту МКД за счет финансовых средств Фонда,  областного бюджета, бюджета муниципального образования, собственников помещений.

3. Организация работ по капитальному ремонту МКД, которая предусматривает следующие этапы:

1) утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт МКД;

2) отбор подрядных организаций;

3) заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту МКД между управляющими организациями и подрядными организациями;

4) формирование календарного плана производства работ (с указанием даты их начала и окончания) по заключенным договорам на каждый дом, участвующий в реализации Программы;

5)  выполнение капитального ремонта МКД;

6) осуществление контроля за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта МКД;

7) представление отчетности о выполнении капитального ремонта МКД.

К видам работ по капитальному ремонту МКД в рамках настоящей Программы относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения;

2) ремонт крыш;

3) утепление и ремонт фасадов.

Решения о проведении капитального ремонта, об участии в Программе, софинансировании затрат на выполнение работ и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании собственников помещений МКД.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации  и Федерального закона подрядные организации привлекаются для выполнения работ по капитальному ремонту МКД управляющей организацией, которая руководствуется.

Перечисление денежных средств на счета управляющим организациям на проведение работ по  капитальному ремонту МКД осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии  из бюджета МО Сертолово на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории МО Сертолово.

По решению администрации муниципального образования  Сертолово может быть определен Порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки перечисления средств собственниками помещений  на капитальный ремонт МКД.

Финансовые средства Фонда, областного бюджета, бюджета МО Сертолово и  собственников помещений МКД направляются на выполнение работ, указанных в настоящей Программе, на разработку проектной документации по капитальному ремонту в МКД и на проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится Комиссией в составе представителей администрации, подрядчика, собственников помещений, управляющей организации.

Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД согласовывается с администрацией МО Сертолово и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания жилого дома.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов до конца текущего года. В 2012 году общий объём  финансирования на проведение капитального ремонта общего имущества МКД составит  45 982 200,00 руб..

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда формируются за счет Фонда, бюджетов различных уровней и иных источников. (приложение 1).

Реализация Программы по объектам, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет финансовых средств Фонда, областного бюджета, средств бюджета МО Сертолово, обеспечивается в порядке межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерация) в форме субсидий.

Бюджетными ресурсами являются финансовые средства Фонда,  областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета муниципального образования, направленные на финансирование мероприятий по капитальному ремонту.

К иным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся  средства собственников помещений МКД.

Объем средств на реализацию мероприятий Программы на 2012 год подтвержден сметной документацией, составленной на основании дефектных ведомостей, выполненной базисно-индексным методом  по расценкам  ТЭР ЛО -2001, ТЭРр ЛО -2001. Затраты на реализацию мероприятий Программы в 2012 году применительно к МКД по муниципальному образованию Сертолово в ценах текущего года составляют 45 982 200,00 руб. Необходимый совокупный размер бюджетных средств – 41 383 980,00  руб., средства собственников помещений МКД  – 4 598 220,00  руб.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта, включающий перечень работ, предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ, и стоимость разработки проектной документации, в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных жилых домах не превышает 3 500,00 руб.

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы:

В 10 многоквартирных домах МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, общей площадью 68 710,80 кв.м., будет произведен капитальный ремонт общего имущества.

Реализация Программы позволит:

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;

- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечить сохранность жилищного фонда;

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

- создать  условия для экономии эксплуатационных расходов;

- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений;

- обеспечить   безопасные   и    комфортные    условия     проживания     граждан на территории муниципального образования Сертолово Ленинградской области;

- повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации  Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Разработчиком Программы является отдел ЖКХ администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Представитель заказчика Программы – отдел ЖКХ администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Участники Программы - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд), комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Исполнители Программы - управляющие организации.

В реализации Программы принимают участие  и собственники помещений МКД.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

1. Полномочия и функции заказчика Программы:

1.1.    управление реализацией Программы;

1.2. реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

1.3. корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

1.4. принятие решения о распределении полученных бюджетных средств и предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД, включенных в Программу;

1.5.   участие в софинансировании работ по капитальному ремонту МКД;

1.6.  контроль  за целевым использованием выделенных финансовых средств;

1.7. назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

2. Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

2.1. осуществление оперативного управления реализацией Программы;

2.2. подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта МКД в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

2.3.  подготовка предложений по включению в областной бюджет и местный бюджет средств на софинансирование работ по капитальному ремонту МКД, которые включены в Программу;

2.4. подготовка предложений о распределении средств Фонда,  областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД, включенных в Программу;

2.5. подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД в случае несоблюдения управляющей организацией условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

2.6. обеспечение перечисления средств Фонда, средств областного и местного бюджетов на специально открытые счета управляющих организаций в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

2.7. обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта МКД;

2.8. определение порядка перечисления собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта МКД;

2.9. уведомление управляющих организаций о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного МКД;

2.10.контроль за перечислением на отдельные банковские счета управляющих организаций средств на проведение капитального ремонта МКД, которые включены в Программу;

2.11.осуществление контроля за проведением капитального ремонта МКД и целевым использованием выделенных средств;

2.12.участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

2.13.получение от управляющих организаций информации о проведении капитального ремонта МКД;

2.14.представление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

2.15. отчета о расходовании средств Фонда за отчетный период,

2.16. отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,

2.18 необходимой документации для представления в Фонд заявки на очередной год.

3. Полномочия и функции  управляющих организаций:

3.1.Представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта МКД.

3.2. Составление сметы расходов на капитальный ремонт.

3.3.  Представление органу местного самоуправления:

1) уведомления об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов;

2) решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений;

3) утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

4) информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

3.4. Участие в приемке выполненных ремонтных работ.

3.5.  Оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль за исполнением Программы, выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Отчеты о реализации мероприятий Программы представляются Заказчиком:

- в комитет финансов  Правительства Ленинградской области – ежеквартально, по итогам года;

- в комитет  по  энергетическому  комплексу  и  жилищно-коммунальному  хозяйству Ленинградской   области - в  сроки,  установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.

Информация о проведении капитального ремонта МКД представляется управляющими организациями в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово Ленинградской области по окончании работ по капитальному ремонту.

Приложения к Программе:

1. «Перечень многоквартирных домов МО Сертолово» (Приложение №1).

2. Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (Приложение №2).

3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта МО Сертолово (Приложение №3).

4. Реестр протоколов общих собраний собственников жилья (Приложение 4).