Приложение № 2

к постановлению администрации	 МО Сертолово

от 20.03.2013 г. № 98

Приложение № 1 к Программе

Адресный перечень объектов капитальных вложений

долгосрочной целевой программы МО Сертолово

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки реализации (годы) | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1.Реконструкция муниципального жилого фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») | 2011 | муниципальная | - | 515,5 | 515,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Реконструкция муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») | 2011-2013 | муниципальная | 19 917,5 | 16 384,0 | 3 184,0 | 5 200,0 | 8 000,0 |
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 16 899,5 | 3 699,5 | 5 200,0 | 8 000,0 |
| Задача 2.Строительство муниципального жилищного фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального жилого дома | 2012 | муниципальная | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального жилого дома | 2012 | муниципальная | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.Строительство муниципального жилого дома | 2013 | муниципальная | по ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.Строительство муниципального нежилого фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания, в том числе: | 2012 | муниципальная | - | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 |
| ПСД |  |  |  | 1 750,0 | 0,0 | 1 750,0 | 0,0 |
| ТУ на телефонизацию |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.2.Строительство административного здания | 2013 | муниципальная | по ПСД | 3 250,0 | 0,0 | 0,0 | 3 250,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство административного здания (СМР) |  |  |  | 3 175,0 |  |  | 3 175,0 |
| Строительный контроль |  |  |  | 68,0 |  |  | 68,0 |
| Авторский надзор |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 5 100,0 | 0,0 | 1 850,0 | 3 250,0 |
| Итого по Программе: |  |  |  | 21 999,5 | 3 699,5 | 7 050,0,0 | 11 250,0 |