Приложение №6

к решению совета депутатов

от 23.04. 2013 г. № 18

Отчет об исполнении адресной программы капитальных вложений МО Сертолово на 2012 год

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Вид работ | План (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2013г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе средства | Всего | в том числе средства |
|  |  |  |  | местного бюджета | област- ного бюджета |  | местного бюджета | област- ного бюджета |
| I. Программная часть |
| ДЦП "Благоустроенный город Сертолово" на 2011-2013 годы" |
| 1 | Устройство детских площадок с установкой игрового и иного оборудования на дворовых территориях города Сертолово | СМР | 162,8 | 162,8 |  | 162,7 | 162,7 |  |
| 2 | Поставка и установка декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях города Сертолово (по перечню) | СМР | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 | 157,0 |  |
| 3 | Поставка и установка дорожных знаков согласно "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | СМР | 795,8 | 795,8 |  | 795,8 | 795,8 |  |
| ИТОГО |  | 1 115,6 | 1 115,6 | 0,0 | 1 115,5 | 1 115,5 | 0,0 |
| ДЦП "Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг." |
| 4 | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр.Черная речка | СМР | 8 896,3 | 1 143,3 | 7 753,0 | 8 896,2 | 1 143,2 | 7 753,0 |
| 5 | Строительство КНС в мкр.Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | СМР | 1 809,0 | 1 809,0 |  | 1 804,8 | 1804,8 |  |
| 6 | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр.Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, Сертолово-2 | СМР | 13 075,0 | 4 075,0 | 9 000,0 | 13 025,9 | 4 025,9 | 9 000,0 |
| 7 | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр.Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2 | ПСД | 2 178,0 | 2 178,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресам: ул.Ларина д.д.1,2,4,5; ул.Заречная д.6; ул.Ветеранов д.5; ул. Кожемякина д.11/1(от ТП 8371) | ПСД, СМР | 1 180,8 | 1 180,8 |  | 1 180,8 | 1 180,8 |  |
| ИТОГО |  | 27 139,1 | 10 386,1 | 16 753,0 | 24 907,7 | 8 154,7 | 16 753,0 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2010-2012 гг." |
| 9 | Реконструкция линий уличного освещения для получения возможности частичного отключения света в ночное время | СМР | 742,0 | 742,0 |  | 573,2 | 573,2 |  |
| 10 | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) новых ячеек уличного освещения | СМР | 1 320,0 | 1 320,0 |  | 1 320,0 | 1 320,0 |  |
| ИТОГО |  | 2 062,0 | 2 062,0 | 0,0 | 1 893,2 | 1 893,2 | 0,0 |
| ДЦП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области" на 2011-2013 годы |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания | получе- ние ТУ | 100,0 | 100,0 |  | 63,8 | 63,8 |  |
|  |  | ПСД | 1 750,0 | 1 750,0 |  | 1 750,0 | 1 750,0 |  |
| 12 | Реконструкция муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул. Заречная, д.9 (5 этаж, помещение гостиничного типа"1","2","3","4") | СМР | 5 200,0 | 5 200,0 |  | 5 200,0 | 5 200,0 |  |
| ИТОГО |  | 7 050,0 | 7 050,0 | 0,0 | 7 013,8 | 7 013,8 | 0,0 |
| ДЦП "Безопасный город Сертолово" на 2011-2013 годы" |
| 13 | Поставка и установка систем видеонаблюдения | СМР | 580,0 | 580,0 |  | 569,0 | 569,0 |  |
| ИТОГО |  | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 569,0 | 569,0 | 0,0 |
| Всего по целевым программам | 37 946,7 | 21 193,7 | 16 753,0 | 35 499,2 | 18 746,2 | 16 753,0 |
| ВСЕГО ПО АПКВ: | 37 946,7 | 21 193,7 | 16 753,0 | 35 499,2 | 18 746,2 | 16 753,0 |