# Приложение № 1

# к постановлению

# администрации

# от 19.03.13г.№91

# ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  МО СЕРТОЛОВО

«Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово

Ленинградской области в 2011-2013 гг.»

| Полное наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», распоряжение главы администрации МО Сертолово от 28.07.2010г. №124 «О разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.» |
| Период реализации программы | 2011-2013 годы |
| Цель программы | Совершенствование и развитие инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания жителей города Сертолово |
| Задачи программы | 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС; 2. Организация и выполнение работ по строительству сетей газоснабжения; 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово |
| Основные мероприятия программы | 1. Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная; 2. Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная; 3. Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов в мкр.Черная Речка; 4. Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово" 5. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово; 6. Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" 7. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1; 8.Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2; 9. Разработка схем теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития. 10.Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 11. Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово; |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 126271,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 18 817,7 тыс. руб., 2012 год – 27139,1 тыс. руб., 2013 год – 80 314,5 тыс. руб. По источникам финансирования Программы: - бюджет Ленинградской области составляет всего – 61 663,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8 460,0 тыс. руб., 2012 год – 16 753,0 тыс. руб., 2013 год – 36 450,0 тыс. руб.; - бюджет МО Сертолово составляет всего – 64608,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 10 357,7 тыс. руб., 2012 год – 10386,1 тыс. руб., 2013 год – 43 864,5 тыс. руб. В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования могут уточняться представителем заказчика - координатором Программы в соответствии с действующим законодательством. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | 1. Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная; 2. Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 3358,0 п.м. позволит повысить качество горячей воды для потребителей ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная; 3. Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления протяженностью 3595,3 п.м. и строительство газопроводов-вводов протяженностью 2069,4 п.м. позволит обеспечить подачу природного газа в жилые дома мкр. Черная Речка; 4.Получение 2 комплектов проектной документации: 1. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям Министерства обороны РФ, 2. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям, государственная собственность на которые не разграничена по объекту: "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово"; 5. Получение 2 комплектов проектной документации: 1. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям Министерства обороны РФ, 2. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям, государственная собственность на которые не разграничена по объекту: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1"; 6. В 2013 году строительство КНС производительностью 3000 м3 в сутки в мкр. Черная Речка и напорных канализационных коллекторов протяженностью 2080,0 п.м. В 2014 году окончательное строительство 3794,55 п.м. позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово; 7. В 2012 году строительство канализационного коллектора в одну линию протяженностью 302 п.м. В 2013 году строительство 1043 п.м., что позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово. 8.Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения протяженностью 2798,9 п.м. позволит улучшить качество ХВС для жителей мкр. Сертолово-2; 9. Получение 1 схемы теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития позволит экономично и рационально использовать теплоноситель системы теплоснабжения, исключить недопоставку тепла к концевым потребителям и перетопы потребителей, находящихся вблизи источников теплоснабжения (котельной). Наличие схемы- необходимое условие при регулировании тарифов теплоснабжения в организациях коммунального комплекса, позволит обеспечить баланс тепловых ресурсов у конечных потребителей на основании требования ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"; 10. Получение 7 комплектов проектно-сметной документации (далее – ПСД), реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 4,277 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 2,933 км, обеспечит формирование светового облика города, безопасность и комфортность проживания населения города Сертолово, безопасность движения транспорта и пешеходов в ночное время суток. |
| Заказчик программы | Администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика - координатор программы | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Разработчик программы | Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2010 год |
| Руководитель программы | Белевич Светлана Васильевна - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, тел. 593-40-18 |
| Исполнители программы | - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; - Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово координирует деятельность по Программе, осуществляет общий контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы |