|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к решение Совета депутатов от 24.04.2012 г. №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МО СЕРТОЛОВО НА 2011 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Вид работ | План (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  | Профинансировано на 01.01.2012 г. (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе средства |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местно-го бюджета |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  | местно-го бюджета |  | областно-го бюджета |  |  |  |
|  | I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЦП "Благоустроенный город Сертолово" на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка и установка детских игровых комплексов на дворовых территориях города Сертолово по адресу:ул.Заречная д.10,12, мкр.Сертолово-2 д.1,д.2 | СМР | 413,8 |  | 413,8 |  |  |  |  |  | 413,8 |  |  | 413,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Поставка и установка декоративного ограждения вокруг детских игровых комплексов и газонов на дворовых территориях города Сертолово (по перечню) | СМР | 405,0 |  | 405,0 |  |  |  |  |  | 387,6 |  |  | 387,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Поставка и установка дорожных знаков "искуственные неровности" на территории города Сертолово по ул. Ларина, ул. Молодцова, , ул. Центральная, ул. Дмитрия Кожемякина | СМР | 84,0 |  | 84,0 |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 902,8 |  | 902,8 |  |  |  |  |  | 885,4 |  |  | 885,4 |  |  |  |  |  |
|  | ДЦП "Пректирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресам: ул. Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов д.д.4,6,8,10,12, ул. Школьная д.д.3,5,7,9,11 | ПСД | 6 930,5 |  | 6 930,5 |  |  |  |  |  | 6 930,5 |  | 6 930,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | СМР | 10 059,8 |  | 1 599,8 |  |  | 8 460,0 |  |  | 10 059,7 |  | 1599,7 |  |  | 8 460,0 |  |  |  |
| 6 | Проектирование и реконструкция ВЛ 0,4 кВ уличного освещения от ТП- 8518 ул. Молодцова д.д2,3,4,5,7,8,9,11 (участок в районе д.д.3,8,9,2,4,5,11) | ПСД, СМР | 710,3 |  | 710,3 |  |  |  |  |  | 706,7 |  | 706,7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресу: ул. Молодцова д.8 (в районе АЗС) (от ТП-8518) | ПСД, СМР | 304,6 |  | 304,6 |  |  |  |  |  | 303,1 |  | 303,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресу:мкр. Сертолово-2, ул. Березовая дома 7,8,9,10,11,12,13,14 (от ТП 8374) | ПСД, СМР | 812,5 |  | 812,5 |  |  |  |  |  | 788,1 |  | 788,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 18 817,7 |  | 10 357,7 |  |  | 8 460,0 |  |  | 18 788,2 |  | 10 328,2 |  |  | 8 460,0 |  |  |  |
|  | ДЦП "Разработка проектов на строительство инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО СертоловоЛенинградской области на 2010-2013 гг"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ПСД по объекту "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до ГКНС в г. Сертолово" | ПСД | 4 042,2 |  | 4042,2 |  |  |  |  |  | 4 042,2 |  |  |  | 4 042,2 |  |  |  |  |
| 10 | Разработка ПСД по объекту "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | ПСД | 2 723,8 |  | 2723,8 |  |  |  |  |  | 2 723,8 |  |  |  | 2 723,8 |  |  |  |  |
| 11 | Разработка ПСД по объекту "Строительство внутри-площадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" | ПСД | 1 648,7 |  | 1648,7 |  |  |  |  |  | 1 648,7 |  |  |  | 16 48,7 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 8 414,7 |  | 8414,7 |  |  |  |  |  | 8 414,7 |  |  |  | 8 414,7 |  |  |  |  |
|  | ДЦП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области"" на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д.9 (5 этаж, помещение гостиничного типа "1", "2", "3", "4") | ПСД | 515,5 |  | 515,5 |  |  |  |  |  | 490,0 |  |  |  | 490,0 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д.9 (5 этаж, помещение гостиничного типа"1","2","3","4") | СМР | 3 184,0 |  | 3 184,0 |  |  |  |  |  | 3 183,8 |  |  |  | 3 183,8 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 3 699,5 |  | 3 699,5 |  |  |  |  |  | 3 673,8 |  |  |  | 3 673,8 |  |  |  |  |
|  | ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2010-2012 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) узлов учета электроэнергии на уличное освещение (22ТП) | СМР | 456,2 |  | 456,2 |  |  |  |  |  | 425,1 |  |  |  | 425,1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 456,2 |  | 456,2 |  |  |  |  |  | 425,1 |  |  |  | 425,1 |  |  |  |  |
|  | ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2011-2013 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство открытого плоскостного сооружения – комплексной спортивной площадки в районе д.14 по ул. Молодцова | СМР | 1 609,5 |  | 1 609,5 |  |  |  |  |  | 1 609,5 |  |  |  | 1 609,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1 609,5 |  | 1 609,5 |  |  |  |  |  | 1 609,5 |  |  |  | 1 609,5 |  |  |  |  |
|  | ДЦП "Безопасный город Сертолово" на 2011-2013 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поставка и установка системы видеонаблюдения на территории города Сертолово | СМР | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  | 1 492,5 |  |  | 1 492,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  | 1 492,5 |  |  | 1 492,5 |  |  |  |  |
|  | Всего по целевым программам |  | 35 400,4 |  | 26 940,4 |  |  |  | 8 460,0 |  |  | 35 289,1 |  |  | 26 829,1 | 8 460,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АПКВ: |  | 35 400,4 |  | 26 940,4 |  |  |  | 8 460,0 |  |  | 35 289,1 |  |  | 26 829,1 | 8 460,0 |  |  |  |