УТВЕРЖДЕН
                                                                           постановлением администрации
                                                                           МО Сертолово
                                                                           от 11 апреля 2018 г. № 142

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования Сертолово
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

| № п/п | Мероприятия | Срок испол- нения | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Организация работы и исполнение решений КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово |  |  |  |  |
| 1 | Заседание КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово по координации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период | До15 апреля 2018 года | Председатель КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово |  |
| 2 | Выполнение в соответствии с действующим законодательством, решениями КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово, соответствующими планами мероприятий, касающихся обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях | В течение всего планового периода | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| Организация планирования мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 3 | Разработать планы первичных мер по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях в весенне-летний пожароопасный период, организовать их исполнение. | До 01 мая 2018года | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесных массивах |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по устройству и обновлению с соблюдением требований действующего законодательства минерализованных полос, отделяющих подведомственные территории от лесных массивов. | Апрель- май 2018года | Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| 5 | Организовать взаимодействие с руководителями предприятий, организаций, учреждений по уточнению и корректировке плана мобилизации сил и средств МО Сертолово, привлекаемых к тушению лесных пожаров в пожароопасный период очередного календарного года. | Май 2018года | Председатель КЧС и ОПБ МО Сертолово. Главный специалист ГО и ЧС. |  |
| 6 | Мониторинг пожарной обстановки на территории МО Сертолово в пожароопасный период. | В течение всего планового периода | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 7 | Очистка подведомственных территорий от мусора и сухой растительности с последующим удалением и утилизацией в установленном порядке. | До 1 мая 2018года | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| Информирование населения о мерах пожарной безопасности и пожарной обстановке |  |  |  |  |
| 8 | Проведение сходов с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период. | До 1 мая 2018года | Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| 9 | Обучение и инструктаж с неработающим населением по соблюдению Правил пожарной безопасности в быту, распространение тематической наглядно-массовой продукции. | В течение всего планового периода | Руководители управляющих компаний и ТСЖ расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| 10 | Информирование населения о пожароопасной обстановке сложившейся на территории МО Сертолово через официальный сайт администрации МО Сертолово. | В течение всего планового периода | Администратор баз данных ОМСУ. Главный специалист ГО и ЧС. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте администрации МО Сертолово и газете «Петербургский рубеж» информации по пропаганде необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. | В течение всего планового периода | Администратор баз данных ОМСУ. Главный специалист ГО и ЧС. Главный редактор газеты «Петербургский рубеж». |  |
| Обеспечение надлежащего функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | Проверка работоспособности всех имеющихся на территории МО Сертолово пожарных гидрантов и при необходимости - осуществление текущего ремонта гидрантов. | До 10 июня 2018года | ООО «Сертоловские коммунальные системы». ООО «Сертоловский водоканал» |  |
| 13 | Обеспечить наличие указателей пожарных гидрантов и направление движения к ним | В течение всего планового периода | ООО «Сертоловские коммунальные системы». ООО «Сертоловский водоканал» |  |
| 14 | Поддержание в постоянной готовности пожарных водоемов и подъездов к водоисточникам, включая устройство площадок с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды | В течение всего планового периода | Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово. |  |
| Обеспечение надлежащего функционирования электрооборудования и источников наружного освещения |  |  |  |  |
| 15 | Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрической проводки, электрооборудования, подтягивание провисших линий электропередач, ревизию молниезащиты, поддерживать их в надлежащем состоянии. | В течение всего планового периода | Организации, учреждения, эксплуатирующие электрические сети, объекты электроснабжения и уличного освещения |  |
| Обеспечение надлежащего содержания и благоустройства территории МО Сертолово |  |  |  |  |
| 16 | Принять меры по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на земельных участках общего пользования территории МО Сертолово. | В течение всего планового периода | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. МУ «Оказание услуг «РАЗВИТИЕ». |  |
| Обеспечение проведения организационных мероприятий и тренировок |  |  |  |  |
| 17 | Тренировка сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров на территории МО Сертолово. | В течение всего планового периода |  | Председатель КЧС и ОПБ МО Сертолово Главный специалист ГО и ЧС. |
| 18 | При объявлении особого противопожарного режима организация в выходные и праздничные дни круглосуточного дежурства | В течение всего планового периода |  | Начальник 88 отдела полиции. Командир ДНД. Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. |
| 19 | Практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей (более 50 человек). | До 1 июня 2018года |  | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. |