УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

администрации МО Сертолово

от 21.03.2018 № 104

(с изм. от  30.05. 2018  № 201,

от  22.11.2018  № 429,

от  13.05.2019 № 272,

от  12.11.2019 № 1028,

от  21.05.2020 № 454)

от  27.07.2021 № 500)

Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации МО Сертолово

Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

на 2018– 2022 годы

Руководитель программы

председатель КУМИ

администрации МО Сертолово                            ___________ Е.В. Орехова

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

на 2018-2022 годы

| Полное наименование Программы | «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг»; 4. Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; 5. Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 6. Постановление Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области»; 7. Устав МО Сертолово; 8. Постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 9. Распоряжение администрации МО Сертолово от 22.01.2018 г. №14 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Сертоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы; 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 09.02.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 11. Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 №166 (ред. от 04.06.2019) «Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; 12. Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 №167 (ред. от 04.06.2019) «Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». |
| Период реализации Программы | 2018 -2022 годы |
| Цель Программы | Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи Программы | 1. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории МО Сертолово. 2. Поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории МО Сертолово, в том числе молодых граждан (молодых семей, многодетных семей и семей работников бюджетной сферы). 3. Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в приобретении (строительстве) жилья. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Предоставление гражданам социальных выплат на жилье и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 2. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жильё для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 23761,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год –12569,6 тыс. рублей, 2019 год – 4111,6 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 7080,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы – 1103,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год –513,2 тыс. рублей, 2019 год –194,6 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 395,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий Программы – 10703,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 6121,2 тыс. рублей, 2019 год – 1756,3 тыс. рублей, 2020 год –0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 2825,9 тыс. рублей. Средства бюджета МО Сертолово на реализацию мероприятий Программы – 773,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 349,7 тыс. рублей, 2019 год – 104,9 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 318,6 тыс. рублей. Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы - 11181,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 5585,5 тыс. рублей, 2019 год – 2055,8 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 3540,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Выполнение Программы приведет к повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан МО Сертолово. Социальная эффективность программы – улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих на территории МО Сертолово, поставленных на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 ЖК РФ. Бюджетная эффективность Программы и использования выделенных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств, прозрачности использования бюджетных средств, привлечения гражданами собственных средств, в том числе ипотечных кредитов и займов на приобретение (строительство) жилья. Качественные показатели Программы: - создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан (молодых граждан, молодых семей, многодетных семей, работников бюджетной сферы); - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), а также собственных средств граждан; - оказание содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования; - создание условий для формирования активной жизненной позиции граждан (молодых граждан, молодых семей); - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; - улучшении демографической ситуации в МО Сертолово. Успешная реализация Программы позволит к концу 2022 года улучшить жилищные условия 7 молодым семьям (29 чел.), в том числе: 5 многодетным семьям (21 чел.), 2 семьям работников бюджетной сферы (6 чел.), проживающим на территории МО Сертолово. Важнейший целевой показатель Программы: удельный вес семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 2018 году – 1,9%, в 2019 – 0,5%, в 2020 – 0,0%, 2021 году – 0,0% , в 2022 году – 1%. |
| Заказчик Программы | Администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ) администрации МО Сертолово |
| Руководитель Программы | председатель КУМИ администрации МО Сертолово Орехова Е.В. тел. (812) 593-74-53 |
| Разработчик Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки Программы | 2018 г. |
| Исполнители Программы | Исполнитель Программы: - КУМИ администрации МО Сертолово; Ответственный исполнитель мероприятий Программы: - КУМИ администрации МО Сертолово; |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использованием бюджетных средств осуществляет КУМИ администрации МО Сертолово. |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Социально-экономические преобразования в МО Сертолово, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, обуславливает необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем  программно-целевым методом.

В МО Сертолово на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2018 года состоит 214 семей или 617 человек, из них: 113 молодых семей (220 чел.),  27 многодетных семей (128 чел.), 6 семей работников бюджетной сферы (21 чел.).  Из них  24 семьи (62 чел.) приняты на учет до 1 марта 2005 года. Учитывая, что продолжительность ожидания улучшения жилищных условий части граждан, поставленных на учет, составляет более 10 лет, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить решение этой задачи.

Приоритетные направления политики МО Сертолово в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом  Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении программы Ленинградской области  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  Ленинградской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  № 1710 (ред. от 23.02.2018, от 09.02.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий  для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат (субсидий) для приобретения (строительства) жилых помещений.

Финансовая поддержка граждан на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов содействует решению жилищной проблемы и снятию напряженности в данной сфере.

Реализация Программы позволит проводить эффективную муниципальную политику, направленную на создание благоприятных условий для развития и улучшения социально-экономического развития территории МО Сертолово, повышение уровня жизни населения, проживающего на территории муниципального образования.

- Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задачи Программы: 1. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории МО Сертолово. 2. Поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории МО Сертолово, в том числе молодых граждан (молодых семей, многодетных семей и семей работников бюджетной сферы). 3. Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в приобретении (строительстве) жилья.

- 3. Основные мероприятия Программы

- Реализация Программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации Программы.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Предусматривается реализация мероприятий Программы с учетом долевого финансирования бюджетов всех уровней.

Основными источниками финансирования Программы являются:

- средства бюджета МО Сертолово;

- средства областного бюджета Ленинградской области;

- средства федерального бюджета;

- средства внебюджетных источников. Источниками внебюджетных средств определены средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также средства населения, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья.

Общий объем финансирования Программы составляет 23761,6  тыс. рублей, в том числе: 2018 год –12569,6 тыс. рублей, 2019 год – 4111,6 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 7080,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы – 1103,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год –513,2  тыс. рублей, 2019 год –194,6  тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 395,7 тыс. рублей.

Средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий Программы – 10703,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 6121,2  тыс. рублей, 2019 год – 1756,3 тыс. рублей, 2020 год –0,00  тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 2825,9 тыс. рублей.

Средства бюджета МО Сертолово на реализацию мероприятий Программы – 773,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 349,7 тыс. рублей, 2019 год – 104,9  тыс. рублей, 2020 год –0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 318,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы -  11181,5  тыс. рублей,    в том числе: 2018 год – 5585,5  тыс. рублей, 2019 год – 2055,8  тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 3540,2 тыс. рублей.

5. Ожидаемые конечные результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит к концу 2022 года улучшить жилищные условия 7 молодым семьям (30 чел.), в том числе:  5 многодетным семьям (24 чел.), 2 семьям работников бюджетной сферы (6 чел.), проживающим на территории МО Сертолово.

Для   контроля   программных   мероприятий   определены важнейшие целевые показатели, характеризующие прямой эффект от реализации Программы:

| Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - всего | семей | 214 | 213 | 211 | 207 | 202 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Удельный вес семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Качественные показатели Программы:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан (молодых граждан, молодых семей, многодетных семей, работников бюджетной сферы);

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), а также собственных средств граждан;

- оказание содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции граждан (молодых граждан, молодых семей);

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании.

Социальная эффективность Программы -  улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих на территории МО Сертолово, поставленных на учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так же граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Бюджетная эффективность Программы и использования, выделенных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения гражданами собственных средств, в том числе ипотечных кредитов и займов на приобретение (строительство) жилья.

Выполнение Программы приведет к  повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  МО Сертолово.

Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в Приложении №1 к Программе.

- 6. Механизм реализации Программы

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использованием бюджетных средств, осуществляет КУМИ администрации МО Сертолово.

Исполнителем  Программы является КУМИ администрации МО Сертолово.

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является -   КУМИ администрации МО Сертолово.

КУМИ администрации МО Сертолово обеспечивает:

- реализацию Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

- контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на реализацию Программы;

- организацию отбора исполнителей мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

-  при недостаточном финансировании Программы – принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения Программы в установленные сроки;

- корректировку Программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

- подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

- проведение оценки эффективности Программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год;

- размещение информации о ходе и результатах реализации Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Механизм финансирования Программы определяется соглашением с вышестоящими бюджетами.

Корректировка Программы, в том числе, включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за  выполнением Программы

Контроль за ходом выполнения Программы  и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет КУМИ администрации МО Сертолово.

КУМИ администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы по установленным формам.

После окончания срока реализации Программы КУМИ  администрации МО Сертолово представляет главе администрации МО Сертолово  на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении Программы по установленным формам.