- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

МО Сертолово

от ________ 2014г. №____

- Исполнение адресной программы капитальных вложений МО Сертолово за 9 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Вид работ |  |  | План (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2014 г. (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе средства |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | областного бюджета |  |  |  |  | местного бюджета | областного бюджета |
| I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП "Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования по адресам: ул.Парковая в районе д.1, мкр.Черная Речка в районе д.12А, ул.Кленовая в районе д.1 корп.2 | СМР |  |  | 780,4 |  | 780,4 |  |  |  |  |  | 523,6 |  | 523,6 |  |
| 2 | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок в соответствии с адресным перечнем | СМР |  |  | 6641,1 |  | 6641,1 |  |  |  |  |  | 3081,7 |  | 3081,7 |  |
| 3 | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов в соответствии с адресным перечнем | СМР |  |  | 6101,8 |  | 6101,8 |  |  |  |  |  | 1263,5 |  | 1263,5 |  |
| 4 | Устройство пешеходных ограждений по адресам: автомобильная дорога ул.Ларина | СМР |  |  | 690,0 |  | 690,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 14213,3 |  | 14213,3 |  |  | 0,0 |  |  | 4868,8 |  | 4868,8 | 0,0 |
|  | МП "Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр.Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2" | СМР |  |  | 190,2 |  | 190,2 |  |  |  |  | 91,6 |  |  | 91,6 |  |
| 6 | Проектирование реконструкции и строительства участков сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул.Ветеранов д.15), ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2, 3а,7), ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3), ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок ул.Заречная д.2 и участок от ул.Заречная д.4 до ул.Заречная д.6), ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопарковая зона, водоем), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная Речка, участок от д.55 до СНТ "Ягодка"), ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул.Школьная д.3 до ул.Школьная д.7), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) | ПСД |  |  | 376,8 |  | 376,8 |  |  |  |  | 376,7 |  |  | 376,7 |  |
| 7 | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул.Ветеранов д.15), ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2, 3а,7), ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3), ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок ул.Заречная д.2 и участок от ул.Заречная д.4 до ул.Заречная д.6), ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопарковая зона, водоем), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная Речка, участок от д.55 до СНТ "Ягодка"), ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул.Школьная д.3 до ул.Школьная д.7), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) | СМР |  |  | 3765,3 |  | 3765,3 |  |  |  |  | 1649,7 |  |  | 1649,7 |  |
| 8 | Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр.Черная Речка, г.Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | ПСД |  |  | 10000,0 |  | 500,0 |  | 9500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 14332,3 |  | 4832,3 |  | 9500,0 |  |  | 2118,0 |  |  | 2118,0 | 0,0 |
|  | МП "Безопасный город" на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка специализированного оборудования системы АПК АИС "Безопасный город" по адресам: Сертолово-2, Кожемякина д.11, Центральная д.5 | СМР |  |  | 980,0 |  | 980,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10 | Установка специализированного оборудования системы звукового оповещения по адресам: ул.Заречная д.д.2,3,11/2, ул. Ветеранов д.11/2, ул.Школьная д.6/1, ул. Ларина д.4, д.6, ул.Молодежная д.4, д.6, ул. Сосновая д.4, ул.Молодцова д.д.1,5,11,13, ул.Кленовая д.3, д.7/2, ул.Центральная д.8/2 | СМР |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1780,0 |  | 1780,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | МП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресу: г.Сертолово, ул.Ларина д.3 |  | ПСД |  |  | 198,0 |  | 198,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресу г.Сертолово, ул.Ларина, д.3 |  | ПСД |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4198,0 |  | 4198,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальным программам |  |  |  |  | 34523,6 |  | 25023,6 |  |  | 9500,0 |  |  | 6986,8 | 6986,8 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО АПКВ: |  |  |  |  | 34523,6 |  | 25023,6 |  |  | 9500,0 |  |  | 6986,8 | 6986,8 | 0,0 |