УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 07.05.2015 года № 158

Муниципальная программа МО Сертолово

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово

в 2015 - 2018 годах»

Руководитель программы:

# Заместитель

# главы администрации по

# жилищно-коммунальному хозяйству     ___________________      С.В Белевич

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово

в 2015-2018 годах »

| Полное наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» (далее по тексту программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказ Министерства экономического развития от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Решение совета депутатов МО Сертолово от 24.03.2015 года №14 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению субсидии на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение администрации МО Сертолово от 05 марта 2015года № 36 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» |
| Период реализации программы | 2015-2018 годы |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово |
| Задачи программы | 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов. 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства. |
| Основные мероприятия программы | 1.1. получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов; 2.1. утепление фасадов многоквартирных домов; 2.2. замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации; 2.3. утепление крыш многоквартирных домов; 2.4. установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов в многоквартирных домах. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования программы, всего – 36 235,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 12 311,10 тыс. рублей; 2016 год – 7 555,90 тыс. рублей; 2017 год – 8 597,30 тыс. рублей; 2018 год – 7 771,30 тыс. рублей. Источники финансирования программы: - бюджет МО Сертолово составляет всего – 31 728,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 11 078,20 тыс. рублей; 2016 год – 6 800,00 тыс. рублей; 2017 год – 6 900,00 тыс. рублей; 2018 год – 2 950,00 тыс. рублей. - внебюджетные средства составляют всего – 4 507,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1 232,90 тыс. рублей; 2016 год – 755,90 тыс. рублей; 2017 год – 1 697,30 тыс. рублей; 2018 год – 821,30 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Реализация мероприятий программы обеспечит: 1.1.выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей; 2.1.уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей; 2.2.увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах; 2.3.уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций; 2.4.осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в многоквартирных домах. Важнейшие целевые показатели программы: 1.снижение потерь энергоресурсов в многоквартирных домах на 5%; 2.учёт и оплата фактически потребленных энергоресурсов – 100%. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Руководитель программы | # Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству # Светлана Васильевна Белевич |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2015 год |
| Исполнители программы | Основной исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. Исполнители мероприятий: по задачам 1 и 2 - организации жилищного комплекса МО Сертолово |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет управление программой, контроль за ходом её выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально предоставляет в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчёт о ходе выполнения мероприятий программы. |

I. Оценка и анализ исходной ситуации

В связи с ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицита энергетических ресурсов, проблема энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов приобрела особую актуальность. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах. С  2009 года на территории МО Сертолово активно велась работа по оснащению многоквартирных домов (далее – МКД) коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов МКД. По итогам реализации данных мероприятий в рамках муниципальных программ оснащённость МКД на территории МО Сертолово коллективными (общедомовыми) приборами учёта на настоящий момент составляет: по ХВС - 99,4%, по учёту тепловой энергии – 98,8%, по учёту электрической энергии  -  87%,  что позволяет  большему количеству потребителей осуществлять расчёты за фактически потребленные энергоресурсы в МКД. Это является стимулом к экономии энергоресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство МО Сертолово является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов.

Для выявления причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определения способов снижения этих показателей необходимо провести детальный энергоаудит, который включал бы в себя составление топливно-энергетических балансов энергообъекта (МКД). В настоящей программе для решения данной задачи предусмотрено мероприятие «Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов».

Отдельным мероприятием Программы предусмотрена замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавших нормативный срок эксплуатации. Реализация данного мероприятия позволит избежать потерь энергоресурсов, улучшить условия эксплуатации и исключить возможность возникновения аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных сетях, обеспечить стабильную работу систем энергоснабжения в МКД.

Настоящие мероприятия включены в программу в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

II. Основные цели и задачи программы

Цель программы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

1.  Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов.

2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства.

III. Основные мероприятия программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации программы  –    2015-2018 годы.

Объем финансирования Программы, всего  –  36 235,60 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  12 311,10 тыс. рублей;

2016 год –    7 555,90 тыс. рублей;

2017 год –    8 597,30 тыс. рублей;

2018 год –    7 771,30 тыс. рублей;

Источники финансирования программы:

- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  31 728,20 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2015 год –   11 078,20 тыс. рублей;

2016 год –     6 800,00 тыс. рублей;

2017 год –     6 900,00 тыс. рублей;

2018 год –     2 950,00 тыс. рублей;

-  внебюджетные средства составляют всего – 4 507,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год –     1 232,90 тыс. рублей;

2016 год –        755,90 тыс. рублей;

2017 год –     1 697,30 тыс. рублей;

2018 год –        821,30 тыс. рублей.

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации  мероприятий программы, определён на основании коммерческих предложений и сметных расчётов, выполненных  по сборникам ТЕР ТСНБ-2001 в редакции 2009 года  базисно-индексным методом для Ленинградской области в текущие цены по элементам прямых затрат.

В процессе реализации программы объёмы целевых вложений финансовых средств, направляемых на её реализацию, могут корректироваться заказчиком (представителем заказчика) программы.

Механизм финансирования программы определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово.

Конкретные мероприятия программы и объемы её финансирования могут уточняться ежегодно с последующим внесением соответствующих изменений в решение о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год  и плановый период.

V. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация  мероприятий программы обеспечит:

1.1. выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение  способов снижения этих показателей;

2.1.   уменьшение промерзания, протечек, продувания стен,  образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;

2.2. увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и  экономия потребления энергоресурсов в  многоквартирных домах;

2.3.  уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций;

2.4. осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в многоквартирных домах.

Перечень планируемых результатов реализации программы приведен в приложении 1 к программе.

VI. Механизм реализации программы

Основным исполнителем программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Исполнители мероприятий программы по задачам 1 и 2 - организации жилищного комплекса МО Сертолово.

Реализация программы предусматривает проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Представитель заказчика:

несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по организации деятельности исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию программы;

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную

заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год;

предоставляет в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы в соответствии с «Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской области», утвержденным постановлением главы администрации МО Сертолово от 22.10.2013 года № 425 (далее - Порядок).

Корректировка программы осуществляется в установленном пунктом 5.7. Порядка и в соответствии с действующим законодательством.

VII. Контроль за выполнением мероприятий программы

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения программы по формам согласно приложениям 9 и 10 к Порядку.

По   окончанию    срока   реализации    программы  отдел    жилищно -

коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении  программы, по формам согласно приложениям 11 и 12 к  Порядку.

Контроль за целевым использованием финансовых средств, направленных на реализацию программы, осуществляется заказчиком программы, комитетом финансов и экономики, советом депутатов МО Сертолово.