Приложение № 3

к постановлению администрации	МО Сертолово

от 20.11.2012 г. № 428

Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества

МО Сертолово Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы

| № пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измере ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Реконструкция муниципального жилищного фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-1, ул.Заречная, д.9, 5 этаж (помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») | 515,5 | - | -количество комплектов проектно-сметной документации | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реконструкция муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-1, ул.Заречная, д.9, 5 этаж (помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») | 16 384,0 | - | -количество квартир -площадь квартир -количество гостиничных номеров -площадь гостиничных номеров | един. кв.м. един. кв.м. | 4 155,6 0 0 | 4 187,1 2 78,9 | 2 92,9 9 165,8 |
|  | Итого по задаче 1: | 16 899,5 | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Строительство муниципального жилищного фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального жилого дома | 0,0 | - | -количество комплектов технической документации | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального жилого дома | 0,0 | - | -количество комплектов проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Строительство муниципального жилого дома | 0,0 | - | -количество квартир -общая площадь дома | един. кв.м | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | Итого по задаче 2: | 0,0 | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Строительство муниципального нежилого фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания, в том числе: | 1 850,0 | - | -количество комплектов проектно-сметной документации | шт. | 0 | 1 | 0 |
|  | ПСД | 1 750,0 | - | количество комплектов ПСД | шт. | 0 | 1 | 0 |
|  | ТУ на телефонизацию | 100,0 | - | количество ТУ | шт. | 0 | 1 | 0 |
| 3.2. | Строительство административного здания | 25 000,0 | - | -площадь помещения | кв.м. | 0 | 0 | 1200 |
|  | Итого по задаче 3: | 26 850,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 43 749,5 | - |  |  |  |  |  |

Руководитель Программы:

Заместитель главы администрации

по управлению муниципальным

имуществом администрации МО Сертолово									Н.И.Рудь