|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 202\_г. № \_\_\_  Приложение №1 к Программе | | | | |
|  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения ПСД | | Форма собствен-ности | Сметная стоимость,  тыс. руб. | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| в ценах, утвержденных в ПСД | | в ценах года начала реализации программы | | Всего | | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть"** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство проектируемой улицы №1  в створе продолжения улицы Центральной и  ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области |  |  | Муници-пальная | | 192 003,45 | | 202 197,70 | | 211 937,6 | |  | |  | |  | 172 289,4 | 39 548,2 | 100,0 |
|  | *1.1.1. Строительство* | *2020-2021 гг.* |  |  | |  | |  | | *209 048,2* | |  | |  | |  | *170 032,1* | *39 016,1* |  |
|  | *1.1.2. Строительный контроль* | *2020-2021 гг.* |  |  | |  | |  | | *1 907,9* | |  | |  | |  | *1 509,0* | *398,9* |  |
|  | *1.1.3. Авторский надзор* | *2020-2021 гг.* |  |  | |  | |  | | *192,5* | |  | |  | |  | *169,3* | *23,2* |  |
|  | *1.1.4. Проект освоения лесов* | *2020 г.* |  |  | |  | |  | | *270,0* | |  | |  | |  | *270,0* |  |  |
|  | *1.1.5. Корректировка проектной документации* | *2020 г.* |  |  | |  | |  | | *299,0* | |  | |  | |  | *299,0* |  |  |
|  | *1.1.6. Прочие затраты* | *2020-2022 гг.* |  |  | |  | |  | | *220,0* | |  | |  | |  | *10,0* | *110,0* | *100,0* |
| 1.2. | Реконструкция объекта "Проезд  мкрн. Чёрная Речка - мкрн. Сертолово-2" |  |  | Муници-пальная | |  | |  | | 1 406,2 | |  | |  | |  |  |  | 1 406,2 |
|  | *1.2.1. Корректировки проектно-сметной документации* | *2022 г.* |  |  | |  | |  | | *1 406,2* | |  | |  | |  |  |  | *1 406,2* |
|  | **Итого по проектной части:** |  |  |  | |  | |  | | **213 343,8** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **172 289,4** | **39 548,2** | **1 506,2** |
|  | **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории**  **МО Сертолово"** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство "Участок улицы №1  к объекту спорта - плавательный бассейн  в г. Сертолово" |  |  | Муници-пальная | |  | |  | | 3 170,0 | |  | |  | | 2 700,0 | 370,0 | 100,0 |  |
|  | *2.1.1. Проектирование* | *2019 г.* |  |  | |  | |  | | *2 700,0* | |  | |  | | *2700,0* |  |  |  |
|  | *2.1.2. Проект освоения лесов* | *2020 г.* |  |  | |  | |  | | *260,0* | |  | |  | |  | *260,0* |  |  |
|  | *2.1.3. Технический план* | *2020 г.* |  |  | |  | |  | | *100,0* | |  | |  | |  | *100,0* |  |  |
|  | *2.1.4. Строительство* | *2021г.* |  |  | |  | |  | | *100,0* | |  | |  | |  |  | *100,0* |  |
|  | *2.1.5. Прочие затраты* | *2020 г.* |  |  | |  | |  | | *10,0* | |  | |  | |  | *10,0* |  |  |
| 2.2. | Мероприятие исключено |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области, из них: |  |  | Муници-пальная | | 123 261,79 (289,26) | |  | | 40 310,0 | |  | | 1 307,9 | | 3 500,0 | 23 454,6 | 11 548,5 | 499,0 |
|  | *2.3.1. Присоединение к сетям Ленэнерго* | *2018 г.* |  |  | |  | |  | | *13,9* | |  | | *13,9* | |  |  |  |  |
|  | *2.3.2. Корректировка проектной документации* | *2018-2019 гг.* |  |  | |  | |  | | *4794,0* | |  | | *1 294,0* | | *3 500,0* |  |  |  |
|  | *2.3.3. Строительство* | *2020-2021 г.* |  |  | |  | |  | | *34 179,2* | |  | |  | |  | *22 853,7* | *11 325,5* |  |
|  | *2.3.4. Проект освоения лесов* | *2020 г.* |  |  | |  | |  | | *270,0* | |  | |  | |  | *270,0* |  |  |
|  | *2.3.5. Строительный контроль (технический надзор)* | *2020-2021 гг.* |  |  | |  | |  | | *422,5* | |  | |  | |  | *308,0* | *114,5* |  |
|  | *2.3.6. Авторский надзор* | *2020-2021 гг.* |  |  | |  | |  | | *31,4* | |  | |  | |  | *22,9* | *8,5* |  |
|  | *2.3.7. Прочие затраты* | *2021-2022 гг.* |  |  | |  | |  | | *599,0* | |  | |  | |  |  | *100,0* | *499,0* |
|  | **Итого по комплексу процессных мероприятий:** |  |  |  | |  | |  | | **43 480,0** | | **0,0** | | **1 307,9** | | **6 200,0** | **23 824,6** | **11 648,5** | **499,0** |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории**  **МО Сертолово"** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | 2018 г. |  | Муници-пальная | |  | |  | | 1 510,0 | |  | | 1 510,0 | |  |  |  |  |
| 3.2. | Проектирование, реконструкция,  модернизация и строительство участков  сети уличного освещения города Сертолово,  в том числе | 2017 г., 2022 г. |  | Муници-пальная | |  | |  | | 2774,7 | | 1 976,0 | |  | |  |  |  | 798,7 |
|  | 3.2.1. Проектирование реконструкции,  модернизации и строительства участков  сети уличного освещения города Сертолово  по адресам: | *2017 г.* |  |  | |  | |  | | 90,0 | | 90,0 | |  | |  |  |  |  |
|  | *- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная речка,*  *пешеходная дорожка от футбольного поля*  *до школы);*  *- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от*  *Водоема до д.11 корп.1 по ул. Ветеранов);*  *- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по*  *ул. Кленовая);*  *- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе*  *д.7/2 ул. Молодцова)* |  |  | |  | |  | | *90,0* | | *90,0* | |  | |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово по адресам: | *2017г., 2022 г.* |  |  | |  | |  | | 2 684,7 | | 1 886,0 | |  | |  |  |  | 798,7 |
|  | *- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная речка,*  *пешеходная дорожка от футбольного поля*  *до школы);*  *- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от*  *Водоема до д.11 корп.1 по ул. Ветеранов);*  *- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по*  *ул. Кленовая)*  *-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина; -ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральная; -ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Кожемякина; -ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9 по ул.Заречная); -ВЛ-0,4 кВ (в микрорайоне Черная Речка).* |
| 3.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС  в г. Сертолово, из них: |  | от 23.09.2011г. №136 | Муници-пальная | | 302 109,2 | | 302 109,2 | | 339 557,9 | | 41 913,8 | | 110 928,4 | | 186 515,7 | 200,0 |  |  |
|  | *3.3.1. Разработка проектной документации*  *стадии "РД"* | *2017 г.* |  |  | |  | |  | | *730,0* | | *730,0* | |  | |  |  |  |  |
|  | *3.3.2. Строительство* | *2017-2020 гг.* |  |  | |  | |  | | *331 979,9* | | *41 183,8* | | *109 655,7* | | *180 940,4* | *200,0* |  |  |
|  | *3.3.3. Строительный контроль (технический надзор)* | *2018-2019 гг.* |  |  | |  | |  | | *724,0* | |  | | *213,0* | | *511,0* |  |  |  |
|  | *3.3.4. Авторский надзор* | *2018-2019 гг.* |  |  | |  | |  | | *274,0* | |  | | *84,7* | | *189,3* |  |  |  |
|  | *3.3.5. Корректировка проектной документации* | *2018-2019 гг.* |  |  | |  | |  | | *5 850,0* | |  | | *975,0* | | *4 875,0* |  |  |  |
|  | **Итого по комплексу процессных мероприятий:** |  |  |  | |  | |  | | **343 842,6** | | **43 889,8** | | **112 438,4** | | **186 515,7** | **200,0** | **0,0** | **798,7** |
|  | **Итого по процессной части:** |  |  |  | |  | |  | | **387322,6** | | **43 889,8** | | **113 746,3** | | **192 715,7** | **24 024,6** | **11 648,5** | **1 297,7** |
|  | **Итого по Программе:** |  |  |  | |  | |  | | **600666,4** | | **43 889,8** | | **113 746,3** | | **192 715,7** | **196 314,0** | **51 196,7** | **2 803,9** |