- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 15 ноября 2013года № 499

- Отдел  ЖКХ администрации МО Сертолово

- Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Проектирование, реконструкция и строительство                       наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово                                           на 2014-2016 годы»

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству           __________________С.В. Белевич

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», распоряжение администрации МО Сертолово от 06.11.2013г. №172 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы» |
| Период реализации программы | 2014-2016 годы |
| Цель программы | Развитие наружных инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово. |
| Задачи программы | 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения. 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово. |
| Основные мероприятия программы | 1. Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная. 2. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово. 3. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1. 4.Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2. 5. Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово. |
| # Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | # Объем финансирования Программы составляет 101124,4 тыс. руб., в том числе по годам: # 2014 год – 33113,3 тыс. руб., # 2015 год – 28345,3 тыс. руб., # 2016 год – 39665,8 тыс. руб. # Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | 1. Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 7634,0 п.м. позволит снабжать потребителей качественной горячей водой. 2. Строительство канализационного коллектора протяженностью 6457,2 п.м., КНС производительностью 3000 м3 в сутки, объектов энергетического хозяйства в мкр. Чёрная Речка позволит исключить сброс неочищенных стоков на рельеф местности. 3. Строительство канализационного коллектора протяженностью 1043,0 п.м. в мкр. Сертолово-2 позволит исключить изливы сточных вод на рельеф местности. 4. Комплект ПСД предоставит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр.Сертолово-2. 5. Реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 4,81 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 1,76 км позволит повысить безопасность движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Заказчик программы | Администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика программы | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Руководитель программы | Белевич Светлана Васильевна - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, тел. 593-40-18 |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2013 год |
| Исполнители программы | - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; - Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет управление реализацией Программы, общий контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы |

- 1. Оценка и анализ исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения …» пп.4, п.1 статьи 14;

- «организация освещения улиц…» пп.21 относятся к вопросам местного значения поселения и являются полномочиями органа местного самоуправления.

В настоящее время в условиях проведения социально- экономических реформ, вопросы улучшения условий проживания населения имеют приоритетное значение. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и  строительству наружных инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово является многогранной и объемной задачей, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

- 1.1. Система теплоснабжения

В настоящее время  на территории МО Сертолово теплоснабжение потребителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением (ЦО  и ГВС) производится в основном по 2-х трубной системе теплоснабжения.  При такой системе теплоснабжения  в  начале отопительного периода происходит:

- ухудшение качества горячей воды по цветности, так как горячая вода  к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения поступает  непосредственно из тепловой сети;

- наблюдается перерасход тепловой энергии на отопление в начале и конце отопительного периода, так как температура теплоносителя должна быть не менее 600 С для ГВС и не может быть снижена  в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для повышения качества горячей воды, и экономного расходования тепловой энергии на отопление, подаваемой от котельной ООО «ЦБИ», расположенной по ул. Заречная, в дома потребителей в 2011 году разработан рабочий проект строительства  двухтрубной системы  горячего водоснабжения  потребителей ул. Заречная, ул.Ветеранов, ул. Школьная  г. Сертолово. Для решения задачи оптимизации системы теплоснабжения для потребителей   жилых домов по ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная г.Сертолово в Программу включено мероприятие «Строительство  двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная» за счет средств бюджета МО Сертолово.

Разделение сетей отопления и горячего водоснабжения, т.е. строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная, позволит:

- снабжать потребителей качественной горячей водой по отдельным от отопления трубопроводам;

- регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, исключить перерасход тепловой энергии на отопление в начале и в конце отопительного периода;

- проводить периодическое протапливание в начале и конце отопительного периода;

- проводить планово-ремонтные работы на сетях отопления без отключения потребителей от горячего водоснабжения (в летний период);

- обеспечить стабильный гидравлический режим в системе отопления.

В перспективе, при наличии денежных средств в бюджете МО Сертолово, будет происходить постепенный перевод на 4-х трубную систему теплоснабжения  всех потребителей города Сертолово.

- 1.2. Водоотведение

Качественное бесперебойное водоотведение  - один из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, гарантия экологической и эпидемиологической безопасности территории муниципального образования и прилегающих территорий.

Существующая система очистки сточных вод мкр. Чёрная Речка, находящаяся на балансе организаций Министерства обороны, морально устарела, пришла в негодность и не обеспечивает прием и очистку всех сточных вод в данном микрорайоне, так как очистным сооружениям не хватает мощности для приема сточных вод, а техническое состояние самих сооружений и устаревшая технологическая схема  очистки сточных вод не обеспечивает нормативных показателей очистки сточных вод.

Канализационный коллектор ж/б 400 мм от мкр. Сертолово-2 до мкр. Сертолово-1, принадлежащий Министерства обороны РФ находится в аварийном состоянии, по трассе коллектора систематически происходят засоры с изливом сточных вод на рельеф местности, что крайне ухудшает экологическую обстановку муниципального образования. Одной из причин неудовлетворительного технического состояния коллектора является низкое качество строительства трубопровода (не обеспечена герметичность стыков ж/б труб и элементов колодцев, имеются просадки труб и пр.).

Для решения вышеуказанных проблем в 2010 году из местного бюджета выделены средства на разработку проектной документации по объектам:

- строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до ГКНС в МО Сертолово;

- строительство КНС в мкр.Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до мкр.Сертолово-1.

В связи с завершением проектных работ и получением положительных заключений по вышеперечисленным объектам водоотведения данные объекты включены в региональную долгосрочную целевую программу «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017г.г.», утвержденную Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011г. №323.

Внутриплощадочные канализационные сети мкр. Сертолово-2, принадлежащие Министерству обороны РФ, большей частью выполнены из морально и физически устаревших материалов, выработали нормативный  эксплуатационный срок, имеют просадки и контруклоны,  колодцы обрушены и засорены, необходима 100% их реконструкция.  В Программу на 2014 год включено мероприятие «Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2», что позволит в дальнейшем включить  строительство внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2  в региональную долгосрочную целевую программу «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 г.г.».

Выполнение выше перечисленных мероприятий Программы позволит улучшить экологическую ситуацию МО Сертолово.

- 1.3. Уличное освещение

На реестровом учете казны МО Сертолово движимого муниципального имущества в настоящее время находится 36,77 км линий уличного освещения. На территории города Сертолово  имеются участки, где уличное освещение отсутствует. Продолжительное время, при строительстве новых домов в городе  Сертолово, опоры для освещения улиц не монтировали, а лишь устанавливались лампочки над входом в подъезды жилых домов.

Начиная с 2007 года, в соответствии с целевой программой «Развитие уличного освещения МО Сертолово на 2007-2010 годы» проводилась целенаправленная работа по реконструкции и строительству сети уличного освещения. За счет средств бюджета МО Сертолово в 2013 году реконструировано 1,932км линий уличного освещения, и построено 3 новых участка, общей протяженностью 0,637км.

Мероприятия по  проектированию, реконструкции и строительству участков сети уличного освещения города Сертолово, включенные в   Программу, разработаны с целью развития сети уличного освещения МО Сертолово. Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и передвижения пешеходов в темное время суток.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Развитие наружных инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ для  обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово.

Задачи Программы:

1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения.

2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

- 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово.

- 3.   Основные мероприятия программы

Достижение целей и задач Программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, представленных в Перечне мероприятий по реализации Программы.

Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведен в приложении  №1 к Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

Объем финансирования Программы составляет 101124,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 33113,3 тыс. руб.,

2015 год – 28345,3  тыс. руб.,

2016 год – 39665,8 тыс. руб.

Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области.

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования Программы могут уточняться представителем заказчика  Программы в соответствии с действующим законодательством.

- 5. Ожидаемые конечные результаты Программы

Результаты реализации Программы:

1. Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 7634,0 п.м. позволит снабжать потребителей качественной горячей водой

2. Строительство канализационного коллектора протяженностью 6457,2 п.м.,  КНС производительностью 3000 м3 в сутки, объектов энергетического хозяйства в мкр. Чёрная Речка позволит исключить сброс неочищенных стоков на рельеф местности.

3. Строительство канализационного коллектора протяженностью 1043,0 п.м. в мкр. Сертолово-2 позволит исключить изливы сточных вод на рельеф местности.

4. Комплект ПСД предоставит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2.

5. Реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 4,81 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 1,76 км позволит повысить безопасность движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Реализация  мероприятий  Программы направлена на улучшение качества жизни жителей МО Сертолово.

Строительство новых наружных инженерных сетей и сооружений в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве обеспечит повышение благоустроенности жилищного фонда, улучшит условия проживания 8 100 человек и  улучшит экологическую обстановку на территории муниципального образования, обеспечит формирование светового облика города Сертолово, повысит безопасность  движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Перечень  планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении №2 к Программе.

- 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО Сертолово.

Представителем заказчика Программы является отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выполнение и, при необходимости,  корректировку Программы.

Ответственным за выполнение мероприятий Программы является  Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

- 7. Контроль за выполнением Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет общий контроль за выполнением Программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

Для осуществления оперативного контроля за выполнением мероприятий Программы Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально и по итогам года представляет в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово ежеквартально в срок                          до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года                         до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения Программы.

После окончания срока реализации Программы отдел ЖКХ администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении Программы.