- Приложение № 5

к решению совета депутатов

от 21.04.2015 г.  № 18

Исполнение адресной программы капитальных вложений МО Сертолово за 2014 год

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Вид работ | План на 2014 год (тыс. руб.) |  |  | Факт на 01.01.2015г. (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе средства |  | Всего | в том числе средства |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | областного бюджета |  | местного бюджета | областного бюджета |
| I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП "Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования по адресам: ул.Парковая в районе д.1, мкр.Черная Речка в районе д.12А, ул.Кленовая в районе д.1 корп.2 | СМР | 780,4 | 780,4 |  | 777,7 | 777,7 |  |
| 2 | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок в соответствии с адресным перечнем | СМР | 6641,1 | 6641,1 |  | 6605,3 | 6605,3 |  |
| 3 | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов в соответствии с адресным перечнем | СМР | 5536,7 | 5536,7 |  | 5536,7 | 5536,7 |  |
| 4 | Устройство пешеходных ограждений по адресам: автомобильная дорога ул.Ларина, ул.Дм. Кожемякина | СМР | 1506,5 | 1506,5 |  | 1501,0 | 1501,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 14464,7 | 14464,7 | 0,0 | 14420,7 | 14420,7 | 0,0 |
|  | МП "Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр.Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2" | СМР | 190,2 | 190,2 |  | 190,1 | 190,1 |  |
| 6 | Проектирование реконструкции и строительства участков сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул.Ветеранов д.15), ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7), ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3), ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок ул.Заречная д.2 и участок от ул.Заречная д.4 до ул.Заречная д.6), ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопарковая зона, водоем), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная Речка, участок от д.55 до СНТ "Ягодка"), ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул.Школьная д.3 до ул.Школьная д.7), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) | ПСД | 376,8 | 376,8 |  | 376,7 | 376,7 |  |
| 7 | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул.Ветеранов д.15), ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7), ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3), ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок ул.Заречная д.2 и участок от ул.Заречная д.4 до ул.Заречная д.6), ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопарковая зона, водоем), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная Речка, участок от д.55 до СНТ "Ягодка"), ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул.Школьная д.3 до ул.Школьная д.7), ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) | СМР | 3765,3 | 3765,3 |  | 3727,7 | 3727,7 |  |
| 8 | Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр.Черная Речка, г.Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | ПСД | 10000,0 | 500,0 | 9500,0 | 9700,0 | 485,0 | 9215,0 |
|  | ИТОГО |  | 14332,3 | 4832,3 | 9500,0 | 13994,5 | 4779,5 | 9215,0 |
|  | МП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресу: г.Сертолово, ул. Ларина д.3 | ПСД | 198,0 | 198,0 |  | 198,0 | 198,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальным программам |  | 28995,0 | 19495,0 | 9500,0 | 28613,2 | 19398,2 | 9215,0 |
|  | ВСЕГО ПО АПКВ: |  | 28995,0 | 19495,0 | 9500,0 | 28613,2 | 19398,2 | 9215,0 |