- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 07.10.2010 года №297

(с изменениями внесенными

от 17.03.2011 года №52, от 07.04.2011г. №75,

от 18.05.2011г. №115, от 12.08.2011г. №209,

от 08.11.2011г. № 304, от 27.04.2012г. №125, от 21.06.2012г.№201)

- Отдел  ЖКХ администрации МО Сертолово

- Долгосрочная целевая программа

МО Сертолово Ленинградской области

«Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области

в 2011-2013 гг.»

(в редакции постановления администрации МО Сертолово от 07 августа  2012г. № 273 )

- Руководитель программы:

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству  _________________________       С.В. Белевич

- ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  МО СЕРТОЛОВО

«Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.»

| Полное наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», распоряжение главы администрации МО Сертолово от 28.07.2010г. №124 «О разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.» |
| Период реализации программы | 2011-2013 годы |
| Цель программы | Совершенствование и развитие инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания жителей города Сертолово |
| Задачи программы | 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС; 2. Организация и выполнение работ по строительству сетей газоснабжения; 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово |
| Основные мероприятия программы | 1. Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная; 2. Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная; 3. Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов в мкр.Черная Речка; 4. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово; 5. Строительство КНС в мкр.Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1; 6. Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово; 7. Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр.Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2; 8. Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 136783,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 18817,7 тыс. руб., 2012 год – 60633,4 тыс. руб., 2013 год – 57332,6 тыс. руб. По источникам финансирования Программы: - бюджет Ленинградской области составляет всего – 68245,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8460,0 тыс. руб., 2012 год – 36753,0 тыс. руб., 2013 год – 23032,0 тыс. руб.; - бюджет МО Сертолово составляет всего – 68538,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 10357,7 тыс. руб., 2012 год – 23880,4 тыс. руб., 2013 год – 34300,6 тыс. руб. В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования могут уточняться представителем заказчика - координатором Программы в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | 1. Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная; 2. Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 3358,0 п.м. позволит повысить качество горячей воды для потребителей ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная; 3. Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления протяженностью 3595,3 п.м. и строительство газопроводов-вводов протяженностью 2069,4 п.м. обеспечит подачу природного газа в жилые дома мкр.Черная Речка; 4. Строительство КНС производительностью 3000 м3 в сутки в мкр.Черная Речка и напорных канализационных коллекторов протяженностью 3460 п.м. позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово; 5. Строительство канализационного коллектора протяженностью 1345 п.м. позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово; 6. Получение 7 комплектов проектно-сметной документации (далее – ПСД), реконструкция существующих сетей уличного освещения протяженностью 2,1 км, строительство сетей уличного освещения города Сертолово протяженностью 4,43 км, обеспечит формирование светового облика города, безопасность и комфортность проживания населения города Сертолово, безопасность движения транспорта и пешеходов в ночное время суток; 7. Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения протяженностью 2833,3 п.м. позволит улучшить качество ХВС для жителей мкр.Сертолово-2; 8. Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 |
| Заказчик программы | Администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика - координатор программы | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Разработчик программы | Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2010 год |
| Руководитель программы | Белевич Светлана Васильевна - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, тел. 593-40-18 |
| Исполнители программы | - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; - Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово координирует деятельность по Программе, осуществляет общий контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы |

- I. Оценка и анализ исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пп.4, п.1 статьи 14 «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения  …», пп.21 « организация освещения улиц…» относятся к вопросам местного значения  поселения и являются полномочиями органа местного самоуправления.

В настоящее время в условиях проведения социально- экономических реформ, вопросы улучшения условий проживания населения имеют приоритетное значение. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и  строительству инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово является многогранной и объемной задачей, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

- 1.1. Система горячего водоснабжения

В настоящее время обеспечение потребителей ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная централизованным отоплением и горячим водоснабжением (ЦО  и ГВС) производится по                   2-трубной системе теплоснабжения. При такой системе теплоснабжения  в отопительный период происходит ухудшение качества горячей воды по цветности, так как горячая вода  к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения поступает  непосредственно из тепловой сети.

Для повышения качества горячей воды, подаваемой от котельной ООО «ЦБИ», расположенной по ул.Заречная, в дома по адресу:  ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная,             в 2011 году Программой предусмотрена  организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС.

Разделение сетей отопления и горячего водоснабжения, т.е. строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная, позволит:

- снабжать потребителей качественной горячей водой по отдельным от отопления трубопроводам;

- регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, исключить перетопы в начале и в конце отопительного периода;

- проводить периодическое протапливание в начале и конце отопительного периода;

- проводить планово-ремонтные работы на сетях отопления без отключения потребителей                    от горячего водоснабжения (в летний период);

- обеспечить стабильный гидравлический режим в системе отопления.

- 1.2. Водоотведение

Качественное бесперебойное водоотведение  - один из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, гарантия экологической и эпидемиологической безопасности территории муниципального образования и прилегающих территорий.

Существующая система очистки сточных вод мкр.Черная Речка, находящаяся на балансе организаций Министерства обороны, не обеспечивает прием и очистку всех сточных вод в данном микрорайоне, так как очистным сооружениям не хватает мощности для приема сточных вод, а техническое состояние самих сооружений и устаревшая технологическая схема  очистки сточных вод не обеспечивает нормативных показателей очистки сточных вод.  Внутриплощадочные канализационные сети мкр.Сертолово-2 (балансодержатель ФГУ «Осинорощинская  КЭЧ района») большей частью выполнены из морально и физически устаревших материалов, выработали нормативный  эксплуатационный срок, имеют просадки и контруклоны,  колодцы обрушены и засорены.

Канализационный коллектор ж/б 400 мм от мкр.Сертолово-2 до мкр.Сертолово-1 (балансодержатель ФГУ «Осинорощинская  КЭЧ района») находится в аварийном состоянии, по трассе коллектора систематически происходят засоры с изливом сточных вод на рельеф, что крайне ухудшает экологическую обстановку муниципального образования. Одной из причин неудовлетворительного технического состояния коллектора является крайне низкое качество строительства трубопровода (не обеспечена герметичность стыков ж/б труб и элементов колодцев, имеются просадки труб и пр.).

Для решения вышеуказанных проблем в 2010 году из местного бюджета выделены средства на разработку проектной документации по объектам:

- строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в МО Сертолово;

- строительство КНС в мкр.Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до мкр.Сертолово-1.

В связи с завершением проектных работ и получением положительных заключений по вышеперечисленным объектам водоотведения данные объекты включены в региональную долгосрочную целевую программу «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017г.г.», утвержденную Постановлением Правительства ЛО от 07.10.2011г. №323.

- 1.3. Газоснабжение

На сегодняшний день строительство систем газоснабжения жилищного фонда, находившегося в муниципальной собственности до 01 марта 2005 года, и индивидуальных жилых домов на территории МО Сертолово не закончено.   В мкр.Черная Речка  51 жилой дом   не обеспечен  природным газом. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится  вопрос организации в границах поселения газоснабжения.

В 2009-2010 годах осуществлена разработка и согласование проекта «Строительство распределительного  газопровода высокого, среднего и низкого давления  для газоснабжения жилых домов в мкр.Черная речка», с Государственной экспертизой за счет средств бюджета МО Сертолово. Строительство данного объекта включено в региональную программу газификации Ленинградской области на 2011 год при условии софинансирования из местного бюджета.

Реализация  выше перечисленных мероприятий  Программы направлена на улучшение качества жизни жителей МО Сертолово. Проектирование и строительство новых инженерных сетей и сооружений в жилищно-коммунальном хозяйстве обеспечит повышение благоустроенности жилищного фонда и создаст более благоприятные условия для проживания граждан,  улучшит экологическую обстановку на территории муниципального образования.

- 1.4. Уличное освещение

На реестровом учете казны МО Сертолово движимого муниципального имущества, по состоянию на 28.07.2010 года находится 36,77км линий уличного освещения. На территории города Сертолово  имеются участки, где уличное освещение отсутствует. Продолжительное время, при строительстве новых домов в городе  Сертолово, опоры для освещения улиц не монтировали, а лишь устанавливались лампочки над входом в подъезды жилых домов.

Начиная с 2007 года, в соответствии с целевой программой «Развитие уличного освещения МО Сертолово на 2007-2010 годы» проводилась целенаправленная работа по реконструкции сетей уличного освещения. За счет средств бюджета МО Сертолово установлено 72 опоры уличного освещения. Улучшилась освещенность улиц за счет увеличения  протяженности сетей уличного освещения на 3,6 км. В 2010 году будет спроектировано, построено и передано в казну МО Сертолово 2 линии уличного освещения протяженностью 2,25 км.

Мероприятия по  проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО Сертолово, включенные в   Программу, разработаны с целью развития сетей уличного освещения МО Сертолово. Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов.

- 1.5. Водоснабжение

Внутриплощадочные сети холодного водоснабжения (ХВС) жилой зоны в мкр. Сертолово-2 требуют значительного улучшения в связи с физическим и моральным старением оборудования системы водоснабжения. Существующие трубопроводы водоснабжения выработали нормативный срок эксплуатации, имеют значительные повреждения и коррозию, что препятствует обеспечению населения качественной холодной питьевой водой. Строительство новых сетей водоснабжения позволит решить проблему обеспечения жителей мкр. Сертолово-2 качественной питьевой водой и создаст условия комфортного проживания населения.

- II. Основные цели и задачи программы

Цель Программы: Совершенствование и развитие инженерных сетей и сооружений                        в сфере ЖКХ для  обеспечения комфортных и безопасных  условий проживания жителей  города Сертолово.

- Задачи Программы:

1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы  ГВС;

2.  Организация и выполнение работ по строительству сетей газоснабжения;

3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения;

4. Организация и выполнение работ по проектированию,  реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово.

- III.   Основные мероприятия программы

Достижение целей и задач Программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, представленных в Перечне мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.».

Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведен в приложении 1 к Программе.

- IV.   Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации Программы – 2011-2013 годы.

Объем финансирования Программы составляет 136783,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 18817,7 тыс. руб.,  2012 год – 60633,4 тыс. руб., 2013 год –  57332,6 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы:

- бюджет Ленинградской области составляет всего – 68245,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8460,0 тыс. руб., 2012 год – 36753,0 тыс. руб., 2013 год – 23032,0 тыс. руб.;

- бюджет МО Сертолово составляет всего – 68538,7 тыс. руб.,                в том числе по годам: 2011 год – 10357,7 тыс. руб.,  2012 год – 23880,4 тыс. руб., 2013 год – 34300,6 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных                 по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области.

В ходе реализации Программы конкретные мероприятия, объемы и источники финансирования могут уточняться представителем заказчика - координатором Программы в соответствии с действующим законодательством.

- V. Ожидаемые конечные результаты программы

Результаты реализации мероприятий программы:

1. Получение 1 комплекта ПСД  обеспечит возможность строительства двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов,  ул.Школьная;

2. Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 3358,0 п.м. позволит повысить качество горячей воды для потребителей ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная;

3. Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления протяженностью 3595,3 п.м. и строительство газопроводов-вводов протяженностью                2069,4 п.м. позволит организовать подачу природного газа в жилые дома мкр.Черная Речка;

4. Строительство КНС производительностью 3000 м3 в сутки в мкр.Черная Речка и  напорных канализационных коллекторов протяженностью 3460,0 п.м. позволит улучшить  санитарное и  экологическое состояние территории  МО Сертолово;

5. Строительство канализационного коллектора протяженностью 1345 п.м. позволит улучшить  санитарное и  экологическое состояние территории МО Сертолово;

6. Получение 7 комплектов ПСД, реконструкция существующих сетей уличного освещения протяженностью 2,1 км, строительство сетей уличного освещения города Сертолово протяженностью 4,43 км обеспечит  формирование светового облика города, безопасность и комфортность проживания населения города Сертолово, безопасность движения транспорта и пешеходов в ночное время суток;

7. Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения протяженностью 2833,3 п.м. позволит улучшить качество ХВС жителей мкр.Сертолово-2;

8. Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2

Реализация  мероприятий  Программы направлена на улучшение качества жизни жителей МО Сертолово. Проектирование и строительство новых инженерных сетей и сооружений                       в жилищно-коммунальном хозяйстве обеспечит повышение благоустроенности жилищного фонда и создаст более благоприятные условия для проживания граждан,                                   улучшит экологическую обстановку на территории муниципального образования,                                 обеспечит формирование светового облика города Сертолово, повышение безопасности  движения транспорта, пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении №2            к Программе.

- VI. Механизм реализации программы

Заказчиком Программы является администрация МО Сертолово.

Представителем заказчика - координатором Программы является отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выполнение и, при необходимости,  корректировку Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии                      с действующим законодательством.

Исполнители программы: отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» - ответственные за выполнение мероприятий Программы.

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- VII. Контроль за выполнением  мероприятий программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  МО Сертолово координирует  деятельность по Программе,  осуществляет общий контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

Для осуществления оперативного контроля за выполнением мероприятий Программы Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально  и по итогам года представляет в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения Программы.

После окончания срока реализации Программы отдел ЖКХ администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении Программы.