МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2020 год	                  	                                                        №  143

г. Сертолово

Об утверждении Итогового отчета

о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

МО Сертолово в 2015-2019 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово                           от 22.10.2013 г. № 425, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы                      МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 07.05.2015                  № 158   с изменениями от 19.11.2015 №  581, от 31.05.2016 № 255, от 30.09.2016 №426, от 18.11.2016 № 522, 09.03.2017 № 83, от 8.06.2017 № 250, от 06.10.2017 №426, от 22.05.2018 №190, от 07.08.2018 № 297, 15.10.2018 № 366, от 19.08.2019 № 666, согласно приложениям № 1 и № 2  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                              Н.И. Рудь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 02.03.2020 г.  № 143

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышении энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                       МО Сертолово в 2015 - 2019 годах"

за 2015 - 2019 годы

Источник финансирования: бюджет МО Сертолово (тыс. руб.)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 |
| Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5096,4 | 5096,4 | 5096,4 | 4101,9 | 4101,9 | 4101,9 | 2492,6 | 2492,6 | 2492,6 | 16740,0 | 16740,0 | 16740,0 | 28430,9 | 28430,9 | 28430,9 |
| 2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 10928,2 | 10928,2 | 10928,2 | 22758,7 | 22758,7 | 22758,7 | 8088,0 | 8088,0 | 8088,0 | 628,2 | 628,2 | 628,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42403,1 | 42403,1 | 42403,1 |
| 2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 |
| 2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,5 | 203,5 | 230,5 |
| 2.5. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 1448,0 | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 1448,0 | 1448,0 |
| 2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 346,4 | 346,4 | 346,4 |
| Итого по программе |  | 11018,2 | 11018,2 | 11018,2 | 29200,0 | 29200,0 | 29200,0 | 14003,7 | 14003,7 | 14003,7 | 3419,6 | 3419,6 | 3419,6 | 16838,8 | 16838,8 | 16838,8 | 74480,3 | 74480,3 | 74480,3 |

Источник финансирования: внебюджетные средства (тыс. руб.)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено | Объем финансирования по программе | Профинансировано | Выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,56 | 566,56 | 566,56 | 456,82 | 456,82 | 456,82 | 332,3 | 332,3 | 332,3 | 1860,0 | 1860,0 | 1860,0 | 3215,68 | 3215,68 | 3215,68 |
| 2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 1216,2 | 1216,2 | 1216,2 | 2530,45 | 2530,45 | 2530,45 | 899,74 | 899,74 | 899,74 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4716,19 | 4716,19 | 4716,19 |
| 2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| 2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2.5. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  | 1226,2 | 1226,2 | 1226,2 | 3252,41 | 3252,41 | 3252,41 | 1541,86 | 1541,86 | 1541,86 | 424,4 | 424,4 | 424,4 | 1860,0 | 1860,0 | 1860,0 | 8304,87 | 8304,87 | 8304,87 |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству    ____________ / В.В. Василенко /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 02.03.2020 г.  № 143

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышении энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                       МО Сертолово в 2015 - 2019 годах"

за 2015 - 2019 годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача 1 Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | 617,0 | 68,9 | 617,0 | 68,9 | кол-во полученных энергетических паспортов | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во МКД | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Итого по задаче 1: |  | 617,0 | 68,9 | 617,0 | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. . | Утепление фасадов многоквартирных домов | 28430,9 | 3215,68 | 28430,9 | 3215,68 | протяженность межпанельных швов | пог. м | 0 | 0 | 1776,0 | 1220,6 | 7367,0 | 0 | 0 | 1776,0 | 1220,6 | 7367,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во оконных/дверных блоков (в составе общего имущества) | ед./ ед. | 0 | 422/0 | 237/0 | 63/7 | 63/7 | 0 | 422/0 | 237/0 | 63/7 | 63/7 |
|  |  |  |  |  |  | площадь фасада | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 7876,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7876,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во МКД | ед. | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 42403,10 | 4716,19 | 42403,10 | 4716,19 | кол-во стояков ГВС и ХВС | ед. | 6 | 86 | 26 | 0 | 0 | 6 | 86 | 26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во стояков ЦО | ед. | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во стояков полотенцесушителей | ед. | 0 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, полотенцесушителей | пог. м | 604,0 | 4766,5 | 1222,0 | 0 | 0 | 604,0 | 4766,5 | 1222,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во разводящих магистралей ГВС | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во разводящих магистралей ХВС | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | общая протяженность магистралей ГВС и ХВС | пог. м | 0 | 140,0 | 399,0 | 0 | 0 | 0 | 140,0 | 399,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во разводящих магистралей ЦО | ед. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | общая протяженность магистралей ЦО | пог. м | 2426,0 | 1061,0 | 536,0 | 0 | 0 | 2426,0 | 1061,0 | 536,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во нижней разводки ГВС | ед. | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | общая протяженность трубопровода ГВС | пог. м | 0 | 656,0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 656,0 | 0 | 144 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во подъездов | ед. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во систем электроснабжения | ед. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 1004,4 | 111,6 | 1004,4 | 111,6 | площадь крыш | м2 | 0 | 877,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во МКД | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных дома | 230,5 | 31,5 | 230,5 | 31,5 | кол-во приборов учета | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во МКД | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | 1448,0 | 161,0 | 1448,0 | 161,0 | кол-во замененных тупиковых систем | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во МКД | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 346,4 | 0,0 | 346,4 | 0,0 | кол-во установленных приборов учета | ед. | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во замененных приборов учета | ед. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | уровень оснащенности муниципальных жилых помещений | % | 0 | 0 | 93,6 | 94,6 | 95,1 | 0 | 0 | 93,6 | 94,6 | 95,1 |
| Итого по задаче 2: |  | 73863,3 | 8235,97 | 73863,3 | 8235,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 74480,3 | 8304,87 | 74480,3 | 8304,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству    ____________ / В.В. Василенко /