ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 24 ноября 2014 г.№ 485

Приложение № 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

| № пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измере ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2 | 198,0 | - | количество инструментальных обследований | ед. | 1 | 2 |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр.Черная Речка, д.1,2 | 12 000,0 | - | количество комплектов проектно-сметной документации | ед. |  | 3 |  |  |
| 1.3 | Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово ул. Ларина д.3 | 45 000,0 | - | количество отремонтированных квартир | ед |  |  | 12 | 12 |
| Итого по задаче 1: |  | 59 198,0 | - |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающим гражданам комфортные и доступные условия пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство административного здания, в том числе: | 65 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям | 6 400,0 | - | Количество фундаментов | ед |  |  | 1 |  |
| 2.1.2. | Строительство административного здания | 43 050,0 | - | Общая площадь здания | кв.м. |  |  | 0 | 1996,7 |
| 2.1.3. | Благоустройство территории после завершения строительства | 10 150,0 |  | общая площадь благоустройства | кв.м |  |  |  | 6 200,0 |
| 2.1.4. | Оснащение административного здания | 5700,0 |  | Количество рабочих мест | ед |  |  |  | 60 |
| Итого по задаче 2: |  | 65 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 124 498,0 | - |  |  |  |  |  |  |