Приложение № 2
к Правилам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

АКТ № 7
камеральной проверки

администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово

(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

| г. Сертолово |  | “ | 31 | ” | июля 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  | (дата) |  |  |  |

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области № 14 от «11» июля 2019 г. в соответствии с пунктом 4 Плана проведения контрольных мероприятий в 2019 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 30 от 30.01.2019 г.

Тема камеральной проверки: «Контроль за полнотой, правомерностью формирования, исполнения, эффективности использования бюджетных средств на реализацию МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

Проверяемый период: 2016-2018 гг.

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Коваль Виолеттой Евгеньевной и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Григоркиной Татьяной Викторовной.

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления,

| составил | 14 | рабочих дней с | 11.07.2019 г. | по | 31.07.2019 г. | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» с изменениями за 2016-2018 гг.

2. Постановления администрации МО Сертолово «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово» за 2016-2018 гг.

3. Заявки на предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово, заявки на перечисление субсидии из бюджета МО Сертолово за 2016-2018 гг.

4. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;

5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.42, 206.42 за 2016-2018 гг.

6. Отчеты о расходовании субсидии, перечисленные администрацией МО Сертолово организациям за исключением государственных и муниципальных организаций за 2016-2018 гг.

7. Платежные поручения, подтверждающие факт перечисления субсидии на счета получателей субсидий.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» с изменениями за 2016-2018 гг.

9. Порядок предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с изменениями.

10. Копии договоров, заключенных ООО «Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» с подрядчиками на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности за 2016-2018 гг.;

11. Копии актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат и платежных поручений ООО «Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» подтверждающих факт оплаты затрат, связанных с работами и услугами по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности за 2016-2018 гг.;

12. Копии отчетов ООО «Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» об использовании субсидии за 2016-2018 гг.

Общие сведения об объекте контроля:

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (администрация МО Сертолово) является юридическим лицом и действует на основании Устава МО Сертолово принятого решением совета депутатов МО Сертолово от 19 апреля 2011 года № 19, с учетом изменений от 03 июля 2012 года № 28, от 30 октября 2012 года № 44, от 26 февраля 2013 года № 9, от 25 февраля 2014 года № 3, от  12 августа 2014 года № 35, от 26 мая 2015 года № 23, Положения об администрации, утвержденного решением совета депутатов от 27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

Организационно – правовая форма – муниципальное казенное учреждение.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 002702609

ИНН 4703083424

КПП 470301001

ОГРН 1054700123510

ОКПО 43511900

Код по Сводному реестру 00001

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2

Телефон/ факс: 8(812)593-29-02; 8(812)593-88-11

В комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово открыты следующие лицевые счета:

-  03023000010 – получатель бюджетных средств;

-  01013000010  - главный распорядитель бюджетных средств;

В УФК по Ленинградской области открыты лицевые счета:

-  03453004040 – получатель бюджетных средств;

-  04453004040 – администратор доходов бюджета;

- 05453004040 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели:

глава администрации МО Сертолово Ленинградской области – Ю.А. Ходько, первый заместитель главы администрации – Н.И. Рудь, заместитель главы администрации по ЖКХ – В.В. Василенко – право первой подписи,

начальник отдела учета и отчетности и казначейского исполнения бюджета-главный бухгалтер - Л.В. Касько, начальник сектора внутреннего финансового контроля КФиЭ администрации МО Сертолово – В.Е. Коваль – право второй подписи.

## Полномочия администрации МО Сертолово:

1. Полномочия и порядок деятельности администрации муниципального образования Сертолово определяются Положением об администрации, утвержденным решением совета депутатов от 27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

- 2. Администрация МО Сертолово:

- разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на утверждение совета депутатов МО Сертолово;

- исполняет местный бюджет, составляет и представляет на утверждение совета депутатов МО Сертолово отчет о его исполнении, а также в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, предоставляет в  органы государственной власти Ленинградской области отчеты об исполнении местного бюджета;

- исполняет расходные обязательства МО Сертолово, установленные советом депутатов МО Сертолово;

- предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета МО Сертолово в порядке, устанавливаемом советом депутатов МО Сертолово;

- осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом и управляет муниципальными активами;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям местных администраций;

- обеспечивает исполнение решений совета депутатов МО  Сертолово;

и т.д.

Настоящей проверкой установлено:

В проверяемом периоде 2016-2018 год:

Для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», утвержденная постановлением администрации МО Сертолово от 07.05.2015 г. № 158 (с изменениями от 19.11.2015 г. № 581, от 31.05.2016 г. № 255, от 30.09.2016 г. № 426, от 18.11.2016 г. № 522, от 09.03.2017 г. № 83, от 28.06.2016 г. № 250, от 06.10.2017 г. № 426, от 22.05.2018 г. № 190, от 07.08.2018 г. № 297, от 15.10.2018 г. № 366).

Ответственным структурным подразделением, отвечающим за реализацию муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.

Для реализации программы организациям жилищно-коммунального комплекса МО Сертолово (управляющим компаниям) предоставляется субсидия из бюджета МО Сертолово.

Предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 172 и постановлением от 05.07.2018 г. № 250  (далее Порядок).

Субсидия предоставляется в соответствии с разделом 2 Порядка в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО Сертолово на соответствующий финансовый год по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» по коду целевой статьи 14 0 00 00000 на расходы по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

В 2016 году утверждено бюджетных ассигнований по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» на расходы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово – 29200,00 тыс. руб., исполнено – 29200,00 тыс. руб., в 2017 году утверждено бюджетных ассигнований – 14003,7 тыс. руб., исполнено – 13993,9 тыс. руб., в 2018 году утверждено бюджетных ассигнований – 3419,6 тыс. руб., исполнено – 3419,6 тыс. руб.

Для рассмотрения заявок на участие по мероприятиям МП  МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» в соответствии с разделом 3 Порядка в 2016-2017 гг. и за I полугодие 2018 г., п. 2.3. Положения во II квартале 2018 г. создается комиссия по отбору многоквартирных домов для участия в муниципальной программе, которая по результатам заседания составляет протокол (п. 2.4. Положения в 2018 г.)

В 2016 году было проведено 4 заседания комиссии и составлено 4 протокола заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в МП МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» - от 11.05.2016 г. № 01, от 12.09.2016 г. № 02, от 07.11.2016 г. № 03, от 17.11.2016 г. № 04.

В проверяемом периоде выявлено несоответствие номера, даты протокола заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в МП МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» номеру, дате протокола указанного в постановлении «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово»:

- в постановлении указана ссылка на протокол № 01 от 19.05.2016 г., в действительности протокол № 01 от 11.05.2016 г.;

- в постановлении указана ссылка на протокол № 02 от 12.09.2016 г., в действительности протокол № 04 от 17.11.2016 г.

В 2017 году было проведено 3 заседания комиссии и составлено 3 протокола – от 13.02.2017 г. № 04, от 31.05.2017 г. № 05, от 02.10.2017 г. № 06.

В 2018 году было проведено 3 заседания комиссии и составлено 3 протокола – от 10.04.2018 г. № 07, от 16.08.2018 г. № 08, от 06.12.2018 г. № 09.

Вместе с соглашением получатели субсидии подают заявку на предоставление субсидии по Форме согласно Приложению № 1 Порядка. При проверке предоставленных документов (соглашений, заявок на предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово, заявок на перечисление субсидии из бюджета МО Сертолово) нарушений не выявлено.

В 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г. решение о предоставлении субсидии принималось в форме постановления администрации МО Сертолово о перечислении субсидии.

Финансирование осуществлялось путем перечисления субсидии на расчетный счет получателя согласно п. 2.4. в 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г., п. 2.10. во II квартале 2018 г. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечисление субсидии в проверяемом периоде осуществлялось без нарушения сроков в полном объеме.

После принятия решения о предоставлении субсидии на основании протокола в 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г. постановления администрации МО Сертолово «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово», между администрацией МО Сертолово и получателем субсидий были заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

В 2016 году

- с ООО «Уют-Сервис»:

- № 65-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. на общую сумму 8 206 400,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 7 385 700,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации,  утеплению крыш многоквартирных домов и утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 93-2/-IX.2016 г. от 3

0.09.2016 г. на общую сумму 6 350 860,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 5 714 580,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 113-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. на общую сумму 10 027 100,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 9 024 390,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и утеплению фасадов многоквартирных домов.

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2016 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 16 на сумму 2 280 500,00 руб.; (договор № 82/16 от 07.12.2016 г.)

- Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 1 718 000,00 руб.; (договор № 122/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 3 982 200,00 руб.; (договор № 123/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7 на сумму 2 046 400,00 руб.; (договор № 121/16 от 07.12.2016 г.

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корпус 2 на сумму 820 200,00 руб.; (договор № 113/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7 на сумму 1 624 500,00 руб.; (договор № 112/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене магистралей систем ХВС и ГВС по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 72 на сумму 327 780,00 руб.; (договор № 115/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ГВС, ХВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 2 371 000,00 руб.; (договор № 114/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ГВС. ХВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8,  корпус 1 на сумму 1 207 380,00 руб.; (договор № 111/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 3 728 100,00 руб.; (договор № 32/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене системы ЦО жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 886 100,00 руб.; (договор № 64/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по утеплению крыши жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 1 116 000,00 руб.; (договор № 63/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене окон на лестничных клетках в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 765 600,00 руб.; (договор № 62/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 1 193 500,00 руб.; (договор № 61/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене главных подающих стояков ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 517 100,00 руб.; (договор № 60/16 от 06.06.2016 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

- с ООО «Комфорт»:

- № 64-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. на общую сумму 2 904 800,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 614 300,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 92-2/-IX.2016 г. от 30.09.2016 г. на общую сумму 2 539 940,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 285 420,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 109-2/XI.2016 от 21.11.2016 г. на общую сумму 222 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 200 000 ,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

- № 114-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. на общую сумму 2 201 010,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 975 610,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению фасадов многоквартирных домов и установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах;

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2016 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене стояков системы ЦО по квартирам по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 17 на сумму 799 500,00 руб.; (договор № 66/16 от 06.06.2016 г.)

- Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 13 на сумму 396 700,00 руб.; (договор № 65/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 8 на сумму 806 500,00 руб.; (договор № 68/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 9 на сумму 390 000,00 руб.; (договор № 69/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ХВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 8 на сумму 512 100,00 руб.; (договор № 67/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков систем ГВС и ХВС по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 600 940,00 руб.; (договор № 116/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене трубопроводов системы ГВС по адресу: г. Сертолово ,ул. Молодцова, д. 12 на сумму 599 200,00 руб.; (договор № 117/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово .мкр. Черная Речка, д. 21 на сумму 360 290,00 руб.; (договор № 118/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене трубопроводов системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 на сумму 979 510,00 руб.; (договор № 119/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8, мкр. Черная Речка, дд.11,20 на сумму 222 300,00 руб.; (договор № 11/16 от 22.11.2016 г.)

-Выполнены работы по замене обратки ГВС в подвале по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 130 450,00 руб.; (договор № 124/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 12 на сумму 512 200,00 руб.; (договор № 127/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 15 на сумму 295 700,00 руб.; (договор № 128/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22 на сумму 366 000,00 руб.; (договор № 126/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 11 на сумму 734 660,00 руб.; (договор № 125/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов  учета потребления тепловой энергии (ИТП) по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.6 на сумму 162 000,00 руб.; (договор № 129/16 от 07.12.2016 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2017 году

- с ООО «Уют-Сервис»:

- № 11-2/III.2017 от 07.03.2017 г. на общую сумму 6 674 740,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 6 007 000,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

-  № 67-2/VII.2017 от 04.06.2017 г. на общую сумму 4 473 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 4 024 200,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению фасадов многоквартирных домов;

-  № 101-2/X.2017 г. от 13.10.2017 г. на общую сумму 241 130,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 217 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2017 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 666 767,00 руб.; (договор № 109/17 от 15.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 845 876,00 руб.; (договор № 108/17 от 15.03.2017 г.)

-Выполнены работы по замене магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 2 185 310,00 руб.; (договор № 107/17 от 15.03.2017 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 2 976 787,00 руб.; (договор № 106/17 от 15.03.2017 г.

-Выполнены работы по замене оконных блоков и дверных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 15, корпус 2 на сумму 698 000,00 руб.; (договор № 16-О от 06.07.2017 г.)

-Выполнены работы по замене общедомовых сетей электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8 ,корпус 1 на сумму 2 313 000,00 руб.; (договор № 15-Э от 06.07.2017 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 12, ул. Молодцова, д. 15, корпус 1, ул. Молодцова, д. 16, на сумму 241 130,00 руб.; (договор № 25/17 от 23.10.2017 г.)

-Выполнены работы по восстановлению герметизации стыковых стеновых панелей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 ,корпус 2 на сумму 1 462 000,00 руб.; (договор № 43/17 от 06.07.2017 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

- с ООО «Комфорт»:

- № 10-2/III.2017 от 07.03.2017 г.  на общую сумму 1 218 720,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 096 700,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 68-2/VII.2017 от 04.06.2017 г. на общую сумму 2 789 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово - 2 510 000,00 руб.) на мероприятия по замене внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирном доме и утеплению фасадов многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2017 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 1 на сумму 146 000,00 руб.; (договор № 10-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 7, корпус 2 на сумму 301 780,00 руб.; (договор № 11-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 301 780,00 руб.; (договор № 12-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 16 на сумму 469 160,00 руб.; (договор № 13-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене внутридомовой тупиковой системы горячего водоснабжения на циркуляционную в многоквартирном доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 15 на сумму 1 609 000,00 руб.; (договор № 17-З от 07.07.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 15 на сумму 589 992,00 руб.; (договор № 14-0 от 07.07.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 21 на сумму 589 992,00 руб.; (договор № 15-0 от 07.07.2017 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2018 году

- с ООО «Уют-Сервис»:

- № 48-2/IV.2018 от 11.04.2018 г. на общую сумму 1 782 00,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 604 000,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 141-2/XII.2018 от 06.12.2018 г. на общую сумму 222 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 200 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2018 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

-Выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого домапо адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 3,  на сумму 1 782 000,00 руб.; (договор № 14-д от 12.04.2018 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 4, ул. Молодцова, д. 10, ул. Заречная, д. 7, на сумму 222 300,00 руб.; (договор № 60/18 от 10.12.2018 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

- с ООО «Комфорт»:

- № 47-2/IV.2018 от 11.04.2018 г. на общую сумму 698 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 628 200,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 102-4/VIII.2018 от 22.08.2018 г. на общую сумму 1 042 900,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 888 600,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов.

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2018 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене трубопровода ГВС в подвале дома (нижней разводки ГВС) по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 10 на сумму 698 000,00 руб.;

- Выполнены работы по восстановлению герметизации стыковых панелей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 12 на сумму 1 042 900,00 руб.;

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

Согласно п. 3.1.6. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г., раздела 3 Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности во II квартале 2018 г. получатели субсидии обязаны в срок не позднее 10 рабочих дней после окончания работ предоставить отчет об использовании субсидии. В проверяемом периоде предоставление отчетов получателями осуществлялось без нарушения сроков. Субсидия использовалась по целевому назначению.

На основании анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» обеспечены конкретные результаты исполнения программы, а именно:

- Выявлены причины повышенного потребления энергетических ресурсов и определены способы снижения данных показателей;

- Увеличен срок эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО и электроснабжения, в результате снижено число аварий, экономно потребляются энергоресурсы в многоквартирных домах;

- Увеличен срок службы чердачных конструкций в многоквартирных домах;

- Осуществляется количественный учет и оплата фактически потребленного количества энергоресурсов в многоквартирных домах.

В 2016 году достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила – 100 %;

- оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составила – 100 %.

в 2017 году:

- оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила – 95,2 %;

- оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составила – 98,7 %.

в 2018 году:

- оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила – 100 %;

- оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составила – 100 %.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки

Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами МО Сертолово. Субсидия предоставляется получателям в установленные сроки и используется по целевому назначению. Эффективность использования субсидии подтверждается высоким значением целевых показателей реализации мероприятий муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

Рекомендации по результатам проверки:

Вывод по результатам проверки: В ходе камеральной проверки по контролю за полнотой, правомерностью формирования, исполнения муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»  и  эффективностью использования бюджетных средств по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»  нарушений не выявлено.

Рекомендовано:

По результатам анализа  полноты, эффективности и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы МО Сертолово  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»  ответственным исполнителям муниципальной программы в рамках повышения качества работы с муниципальной программой, необходимо:

1. Анализировать причины, влияющие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и вовремя принимать соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей программ и  мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальную программу по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальной программы в установленные сроки, их корректировкой.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальной программы и планов реализации муниципальной программы.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки  в течение	10	рабочих дней со дня получения акта.

| Начальник сектора внутреннего финансового контроля | 31.07.2019 г. |  | В.Е. Коваль |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (дата) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Главный специалист сектора внутреннего финансового контроля | 31.07.2019 г. |  | Т.В. Григоркина |
| (должность) | (дата) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Получил:

| Глава администрации МО Сертолово |  |  | Ю.А. Ходько |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (дата) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |