Приложение № 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

| № пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измере ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово |  | другие источники |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2 |  | 13 000,0 | - | 3 инструментальных обследования | ед. | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр.Черная Речка, д.1,2 |  | 12 000,0 | - | 3 комплекта проектно-сметной документации | ед. | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1.3 | Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово ул. Ларина д.3 |  | 45 000,0 | - | Комплексный капитальный ремонт 24- квартирного 4-х этажного жилого дома | кв. | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Итого по задаче 1: |  |  | 60 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающим гражданам комфортные и доступные условия пользования, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Строительство административного здания, в том числе: |  | 65 300,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям |  | 6 400,0 |  | - | Строительство фундамента | един. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Строительство административного здания |  | 40 050,0 |  | - | Административное здание: -количество -общая площадь | един. кв.м. | 0 0 | 0 0 | 1 1496,7 |  |
| 2.1.3. Благоустройство территории после завершения строительства |  | 10 150,0 |  |  | общая площадь благоустройства | кв.м |  |  | 0 | 6 200,0 |
| 2.1.4. Оснащение административного здания |  | 5700,0 |  |  | готовые рабочие места | Ед. |  |  |  | 60 |
| Итого по задаче 2: |  | 65 300,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 125 300,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Программы:

Заместитель главы администрации по ЖКХ													С.В.Белевич