- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации МО Сертолово

от ________ 2014г. №____

- Отчет

- по финансированию муниципальных программ МО Сертолово за 9 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование программы | План на 2014 год (тыс. руб.) | Факт на 01.10.2014г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### «Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы» | ### 21 500,0 | 0,0 |
| 2. | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы» | 4 198,0 | 0,0 |
| 3. | «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы» | 16 254,3 | 2118,0 |
| 4. | ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах» | ### 68 000,0 | 67 520,0 |
| 5. | ### «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» | ### 103 310,6 | 62 585,3 |
| 6. | ### «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы» | ### 290,0 | 47,6 |
| 7. | «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы» | 10 674,2 | 8 834,2 |
| 8. | «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» | 17 097,9 | 13 464,3 |
| 9. | «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» | 10 521,5 | 7 974,7 |
| 10. | «Безопасный город» на 2014-2016 годы | 3 900,0 | 1 174,2 |
| 11. | «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 200,0 | 71,5 |
|  | ИТОГО: | 255 946,5 | 163 789,8 |