МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 октября 2017 год					    	                  №   414

г. Сертолово

- О мероприятиях по реализации

- постановления Правительства

- Российской Федерации

от 09.07.2016 № 649 «О мерах                                                                                                 по приспособлению жилых помещений                                                                                      и общего имущества в многоквартирном доме                                                                        с учетом потребностей инвалидов»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом МО Сертолово, администрация                       МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  МО Сертолово уполномоченным органом администрации МО Сертолово                    по организации проведения обследования многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда МО Сертолово, в целях                                    их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих                      в состав жилищного фонда МО Сертолово, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  для инвалидов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,                   в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности                               для инвалидов в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                       за собой.

Глава   администрации                                                                     Ю.А. Ходько

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к   постановлению

- администрации МО Сертолово

- от «02» октября 2017 № 414

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МО СЕРТОЛОВО, В КОТОРЫХ

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Составление перечня многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда МО Сертолово | До 15 октября 2017 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| 2 | Выявление инвалидов, проживающих в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда МО Сертолово | До 15 октября 2017 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| 3 | Составление графика проведения обследования многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда МО Сертолово, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | До 15 октября 2017 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| 4 | Проведение обследования общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда МО Сертолово | До 01 ноября 2017 года | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 5 | Составление актов и принятие решения о технической возможности (отсутствии технической возможности) приспособления общего имущества в многоквартирном доме, обеспечения условий доступности для инвалидов, подготовка соответствующих заключений | До 20 декабря 2017 года | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 6 | Проведение обследования жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда МО Сертолово | До 20 декабря 2018 года | Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 7 | Составление актов и принятие решения о технической возможности (отсутствии технической возможности) приспособления жилого помещения инвалида в многоквартирном доме, обеспечения условий доступности для инвалидов, подготовка соответствующих заключений | До 20 декабря 2018 года | Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 8 | Утверждение решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | До 20 декабря 2018 года | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к   постановлению

- администрации МО Сертолово

- от «02» октября 2017 № 414

Персональный состав муниципальной комиссии

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель Комиссии:

Василенко В.В.                               -  заместитель главы администрации

по  жилищно-коммунальному хозяйству

администрации МО Сертолово

Заместитель председателя Комиссии:

Могильников А.В.                          -  начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

администрации МО Сертолово –

должностное лицо, уполномоченное

на осуществление муниципального

жилищного контроля

Члены Комиссии:

Сенюшкина Г.И.                             -  главный специалист отдела

жилищно-коммунального хозяйства-

администрации МО Сертолово -

должностное лицо, уполномоченное

на осуществление муниципального

жилищного контроля

Сенькив Н.С.                                 -   главный специалист

сектора  архитектуры

и градостроительства КУМИ

администрации МО Сертолово

Шроль А.И.                                   -   председатель Правления

Сертоловской городской организации

общественной организации

Ленинградской областной организации

Всероссийское общество инвалидов

(по согласованию)

Барышева Г.Б.                                -  инспектор отдела социального

обслуживания населения комитета

по социальным вопросам администрации

МО «Всеволожский муниципальный район»

(по согласованию)