|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к постановлению администрации МО Сертолово от "01" июля 2022 г. № 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы |  |  |  |  | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Еди-ница изме-рения |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО Сертолово |  |  | бюджет ЛО |  |  | бюджет МО "Всеволож-ский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 2017г. |  |  | 2018г. |  |  | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  | 2022г. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть" |  |  |  |  | 34 140,8 |  |  | 181 396,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области |  |  |  |  | 30 640,8 |  |  | 181 396,8 |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/ реконструкция |  | км (стр./ рек.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,681/ 0 |  |  |  | 0,021/ 1,755 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция объекта "Проезд мкр. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2" |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Итого по проектной части: |  |  |  |  |  | 34 140,8 |  |  | 181 396,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" |  |  |  |  | 23 265,0 |  |  | 94 617,2 |  |  | 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово" |  |  |  |  | 4531,1 |  |  |  |  |  | 2 700,00 |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/ реконструкция |  | км (стр./ рек.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 2.2. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области |  |  |  |  | 18 233,9 |  |  | 94 617,2 |  |  |  |  |  | протяженность сетей водоснабжения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,422 |  |  |  | 1,046 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей бытовой канализации |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2237 |  |  |  | 0,696 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей электроснабжения |  | км |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность объектов транспортной инфраструктуры |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово" |  |  |  |  | 42 668,5 |  |  | 306 615,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития |  |  |  |  | 4 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) |  | к-т |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово |  |  |  |  | 1 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по инженерно-техническим изысканиям |  | к-т |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово |  |  |  |  | 2 976,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей уличного освещения (реконструируемых, модернизируемых) |  | км |  | 1,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |  |
| 3.4. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово |  |  |  |  | 32 942,5 |  |  | 306 615,4 |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество КНС |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность канализационного коллектора |  | км |  |  |  |  | 3,3051 |  |  | 5,2889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по процессной части: |  |  |  |  |  | 65 463,5 |  |  | 401 232,6 |  |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  | 100074,3 |  |  | 582629,4 |  |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |