Приложение № 1

к постановлению администрации	 МО Сертолово

от 25.09.2012 г. № 334

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого

имущества МО Сертолово Ленинградской области»

на 2011 – 2013 годы

| Полное наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | п.п 3,6 п.1 ст.14Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.ст.2, 14, 30, 49 Жилищного кодекса РФ; Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; «Положение об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением Совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 года № 7; распоряжение главы администрации МО Сертолово Ленинградской области от 21.09.2010 года № 152 «О разработке долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда м нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы». |
| Период реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Цель Программы | Строительство новых и улучшение эксплуатационных характеристик существующих объектов муниципального жилищного и нежилого фонда МО Сертолово |
| Задачи Программы | Задача 1.Реконструкция муниципального жилищного фонда МО Сертолово; Задача 2.Строительство муниципального жилищного фонда МО Сертолово; Задача 3.Строительство муниципального нежилого фонда МО Сертолово. |
| Основные мероприятия Программы | Задача 1: 1.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме; 2.Реконструкция муниципальных жилых помещений в жилом доме. Задача 2: 1.Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального жилого дома; 2.Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального жилого дома; 3.Строительство муниципального жилого дома. Задача 3: 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания; 2.Строительство административного здания. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы – 67 233 500 рублей, в том числе по годам: 2011 год – 3 699 500 рублей, 2012 год – 7 050 000 рублей, 2013 год – 56 484 000 рублей Источник финансирования - бюджет МО Сертолово |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Задача 1: В процессе реконструкции муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 будет получено: - 10 квартир (в том числе 3 однокомнатные квартиры, 3 двухкомнатные квартиры и 4 трехкомнатные квартиры) общей площадью 435,6 кв.м, что позволит частично решить проблему по улучшению жилищных условий малоимущим граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, создать достойную и комфортную среду проживания. - 2 блока встроенных помещений гостиничного типа, состоящих из 11-ти номеров общей площадью 244,7 кв.м, что позволит временно размещать граждан на период проведения капитального ремонта жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Задача 2: В процессе строительства муниципального жилищного фонда МО Сертолово будет получено: 2-х этажное жилое здание с 12 квартирами (в том числе 2 однокомнатные квартиры, 4 двухкомнатные квартиры, 4 трехкомнатные квартиры, 2 четырехкомнатные квартиры), общей площадью 800 кв.м, с жилой площадью ориентировочно 750 кв.м, по адресу: г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира для улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения, создания достойной и комфортной среды проживания. Задача 3: В процессе строительства муниципального нежилого фонда МО Сертолово будет получено: 2-х этажное с мансардным этажом административное здание общей площадью 1200 кв.м, для размещения служб законодательной и исполнительной власти муниципального образования Сертолово. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Сертолово Ленинградской области |
| Представитель заказчика - координатор Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово |
| Руководитель Программы | Рудь Надежда Ивановна, заместитель главы администрации по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово Ленинградской области, 8(812)5939322 |
| Разработчик Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово |
| Сроки разработки Программы | 2010 год |
| Основной исполнитель Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово |
| Исполнители мероприятий Программы | Ответственные исполнители мероприятий Программы: - КУМИ МО Сертолово; - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; - Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие». Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей мероприятий Программы, контроль за ходом ее выполнения Программы и целевым использованием финансовых средств, направленных на реализацию Программы. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово ежеквартально представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств. |