МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2024 г.                                                                                             №    158

г. Сертолово

Об утверждении итогового отчета

о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Устойчивое развитие территории

МО Сертолово» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-2023 годы, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоговый отчет о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 12.11.2018 № 415 с изменениями от 17.10.2019 № 866, от 30.12.2019 №1230,       от 13.05.2020 № 437, от 20.07.2020 № 625, от 29.09.2020 №845, от 13.12.2021           № 816, от 07.07.2022 № 379, от 23.12.2022 № 894, от 21.12.2023 № 1366 согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 		                                                    И.В. Карачёва

Приложение № 1

к постановлению

администрации МО Сертолово

от   22.02.2024 г.    №  158

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-2023 год

(наименование программы)

за 2019 - 2023 годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | 2019 год |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плано-вый объем финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Реализация процессных мероприятий по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,5 | 744,5 | 744,5 |
|  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  | Разработка документации по планировке территории МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,2 | 1783,2 | 1783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,2 | 1783,2 | 1783,2 |
|  | Итого по процессной части: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 1783,2 | 1783,2 | 1783,2 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 825,7 | 2 825,7 | 2 825,7 |
|  | Всего по программе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 1783,2 | 1783,2 | 1783,2 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 825,7 | 2 825,7 | 2 825,7 |

Руководитель программы: председатель КУМИ администрации МО Сертолово                                             Е.А. Виноградова

Приложение № 2

к постановлению

администрации МО Сертолово

от   22.02.2024 г.    №  158

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-2023 годы

(наименование программы)

за 2019 - 2023 годы

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наиме- нование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Реализация процессных мероприятий по подготовке документов территориального планирования и градостроительно-го зонирования территории МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 744,5 |  | 744,5 |  | Количество проектной документации | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | 298,0 |  | 298,0 |  | Количество проектной документации | комплект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Разработка документации по планировке территории МО Сертолово | 1 783,2 |  | 1 783,2 |  | Количество проектной документации | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого по процессной части: | 2 825,7 |  | 2 825,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 2 825,7 | 0,0 | 2 825,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы: председатель КУМИ администрации МО Сертолово                                               Е.А. Виноградова