ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

за январь - декабрь 2015 года

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий |  | Плановый объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок |  | 2 970,0 | 2 970,0 |  | МК № 39/15-К от 29.06.2015 г. на сумму 2 970,0 тыс. руб. исполнен ООО «ПИОН». Доукомплектована 1 детская площадка (ул. Кленовая, в районе д.д.5, корп.2; корп.3). | 2 970,0 |
| 1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках |  | 2 419,7 | 2 419,6 |  | МК № 19/15-К от 12.05.2015 г. на сумму 2 419,6 тыс. руб. исполнен ООО «ПИОН». Заменено оборудование на 32 детских и детских спортивно-игровых площадках. | 2 419,6 |
| 1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок |  | 835,9 | 835,9 |  | МК № 38/15-К от 29.06.2015 г. по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям ГОСТа на сумму 298,5 тыс. руб. исполнен ООО «ПИОН». Проведены испытания детского и спортивного оборудования на 55 детских и детских спортивных площадках. | 835,9 |
|  |  |  |  |  |  | МК № 9/15-К от 06.04.2015 г. по содержанию детских площадок и детских спортивных площадок (замена песка в песочницах) на сумму 175,1 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Заменён песок на 44 песочницах детских площадок города Сертолово. |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 33/15-К от 15.06.2015 г. по восстановлению поверхности детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на сумму 362,3 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Восстановлена поверхность на 3 детских площадках. |  |
| 1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов |  | 2 592,4 | 2 592,3 |  | МК № 32/15-к от 15.06.2015 г. на сумму 2 592,3 тыс. руб. исполнен ООО «ПитерСпортСтрой». Установлено 3828 м/п декоративного ограждения, в т.ч. огорожены 1 детская площадка и 15 газонов. | 2 592,3 |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 8 818,0 | 8 817,8 |  |  | 8 817,8 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 8 818,0 | 8 817,8 |  |  | 8 817,8 |
| Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |  | 282,0 | 282,0 |  | МК №30/15-к от 09.06.2015 г. на сумму 282,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорекс СПб». Отремонтировано 23 м/п ИДН. | 282,0 |
| 2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц |  | 36,3 | 36,0 |  | МК №36/15-к от 23.06.2015 г. на сумму 36,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорекс СПб». Восстановлено 10 кв.м указателей. | 36,0 |
| 2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  | 600,0 | 600,0 |  | МК № 28/15-К от 05.06.2015 г. на сумму 600,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорекс СПб». Нанесено 337,6 кв.м дорожной разметки. | 600,0 |
| 2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах |  | 76,3 | 76,3 |  | МК № 16/15-К от 21.04.2015 г. на сумму 76,3 тыс. руб. исполнен ООО «Дорекс СПб». Восстановлено 243,2 кв.м дорожной разметки. | 76,3 |
| 2.7. | Устройство пешеходных ограждений |  | 150,0 | 150,0 |  | МК №53/15-К от 22.09.2015 г.на сумму 150,0 тыс. руб. исполнен ИП Зименков. Произведено устройство 50 м/п пешеходных ограждений. | 150,0 |
| 2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Всего, в том числе по источникам: | 12 758,5 | 12 689,1 |  | МК № 23/15-К от 26.05.2015 г. на сумму 2 134,2 тыс. руб. исполнен ООО «Строительная компания «Царь Давид». Отремонтировано 1749 м² (автомобильная дорога ул. Дмитрия Кожемякина (от Выборгского шоссе до д.2 по ул.Молодцова) и 359 м² (проезд к дворовой территории д.9 и д.3 по ул.Молодцова (в районе д.3 по ул.Молодцова). МК №37/15-к от 29.06.2015 г. по ремонту участка автомобильной дороги ул.Центральная на сумму 8 194,6 тыс. руб. (бюджет МО Сертолово -6 727,6 тыс. руб.; областной бюджет Ленинградской области-1 467,0 тыс. руб.) исполнен ЗАО «Синтез». Отремонтировано 6 660 м² участка автомобильной дороги ул.Центральная. МК №43/15-К от 15.07.2015 г. на сумму 1 871,8 тыс. руб. (бюджет МО Сертолово -187,2 тыс. руб.; областной бюджет Ленинградской области -1 684,6 тыс. руб.) исполнен ООО «Строительная компания «Царь Давид». Отремонтировано706 м² проезда к дворовой территории д. 4 мкр. Чёрная Речка и 1 560 м² проезда к дворовой территории д. 70 и д. 73 мкр. Чёрная Речка. МК №45/15-к от 27.07.2015 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ремонтом проездов к дворовым территориям г. Сертолово (мкр. Чёрная Речка) на сумму 29,9 тыс. руб. исполнен ООО «СМК «Трансресурс». МК №56/15-К от 26.10.2015 г. по ремонту проезда к дворовой территории д. 8 и д. 15 мкр. Чёрная Речка на сумму 349,8 тыс. руб. (бюджет МО Сертолово – 35,0 тыс. руб.; областной бюджет Ленинградской области – 314,8 тыс. руб.) исполнен ООО «СитиСтрой». Отремонтировано 432 м2 проезда к дворовой территории д. 8 и д. 15 мкр. Чёрная Речка. МК №55/15-К от 20.10.2015 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту проездов к дворовым территориям г. Сертолово на сумму 9,2 тыс. руб. исполнен ООО «СМК «Трансресурс». Договор №67/04/15 от 04.12.2015 г. по ремонту проездов к дворовым территориям картами на сумму 99,6 тыс. руб. исполнен ООО «СК «Царь Давид». Отремонтировано 60 м2 проездов к дворовым территориям картами. | 12 689,1 |
|  |  | Бюджет МО Сертолово | 9 272,0 | 9 222,7 |  |  | 9 222,7 |
|  |  | Областной бюджет Ленинградской области | 3 486,5 | 3 466,4 |  |  | 3 466,4 |
| 2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 1500,0 | 1 500,0 |  | МК №12/15-к от 10.04.2015 г. на сумму 1 500,0 тыс. руб. исполнен ООО «Пантера». Восстановлено 1625 м² асфальтобетонного покрытия. | 1 500,0 |
| 2.10. | Замена и установка дорожных знаков |  | 220,0 | 217,9 |  | МК №35/15-к от 23.06.2015 г. на сумму 200,0 тыс. руб. на замену и установку дорожных знаков исполнен ООО «Дорекс СПб».Установлено 19 новых дорожных знаков, заменено 13 дорожных знаков. МК №62/15-К от 20.11.2015 г. по замене дорожных знаков на сумму 17,9 тыс.руб. исполнен ООО «Орион». Заменено 4 дорожных знака. | 217,9 |
| 2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством |  | 996,8 | 996,7 |  | МК №22/15-К от 18.05.2015 г. на сумму 996,7 тыс. руб. исполнен ООО «Строительная компания «Царь Давид». Произведено устройство 109 съездов. | 996,7 |
| 2.12. | Устройство бетонных полусфер |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.14. | Устройство остановочных павильонов |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 16 619,9 | 16 548,0 |  |  | 16 548,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 13 133,4 | 13 081,6 |  |  | 13 081,6 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 3 486,5 | 3 466,4 |  |  | 3 466,4 |
| Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время |  | 18 416,9 | 18 416,8 |  | МК № 75/14-к от 26.12.2014 г. на сумму 24 658,6 тыс. руб. исполнен ООО «ВсеволожскСпецТранс». | 18 416,8 |
| 3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время |  | 6 241,9 | 6 241,8 |  |  | 6 241,8 |
| 3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" |  | 46,0 | 46,0 |  | Договор № 11/04/15 от 05.03.2015 г. на сумму 46,0 тыс. руб.исполнен ООО «Дорстрой». Произведен уход за 295 дорожными и информационными знаками. | 46,0 |
| 3.4. | Содержание ливневой канализации |  | 207,0 | 206,9 |  | МК № 4/15-к от 24.03.2015 г. на сумму 196,4 тыс. руб. исполнен ООО «Фирма РОСС». Договор №50/04/15 от 05.11.2015 г. на диагностику ливневой канализации на сумму 10,5 тыс. руб. исполнен ООО «Фирма РОСС». | 206,9 |
| 3.5. | Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  | 40,0 | 40,0 |  | Договор №25/04/15 от 27.04.2015 г. на сумму 40,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Разработан 1 проект для устройства местного дренажа на 5 объектах. | 40,0 |
| 3.6. | Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  | 378,0 | 378,0 |  | МК № 34/15-к от 22.06.2015 г. на сумму 378,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Произведено устройство 5 колодцев. | 378,0 |
| Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 25 329,8 | 25 329,5 |  |  | 25 329,5 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 25 329,8 | 25 329,5 |  |  | 25 329,5 |
| Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями |  | 2 927,8 | 2 926,3 |  | МК № 6/15-к от 24.03.2015 г. на сумму 2 473,2 тыс. руб. (уход за газонами и зелеными насаждениями) исполнен ООО «Дорстройсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». МК №18/15-К от 05.05.2015 г. на сумму 399,5 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Изготовлено 8 металлич. декорат. конструкций для подвесных кашпо. Договор №31/04/15 от 12.05.2015 г. на сумму 26,6 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Поставлено 32 подвесных кашпо для металлических декоративных конструкций. Договор №32/04/15 от 12.05.2015 г. на сумму 27,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Поставлено 32 подвесных кашпо для металлических декоративных конструкций. | 2 926,3 |
| 4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города |  | 279,4 | 279,4 |  | МК № 6/15-к от 24.03.2015 г. и МК № 42/15-к от 06.07.2015 г.на сумму 704,7 тыс. руб. (завоз 550 м3 земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города, вырубка 200 м3 сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой 55 ед. молодых саженцев) исполнен ООО «Дорстройсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». | 279,4 |
| 4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев |  | 425,4 | 425,3 |  |  | 425,3 |
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 3 632,6 | 3 631,0 |  |  | 3 631,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 3 632,6 | 3 631,0 |  |  | 3 631,0 |
| Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время |  | 563,4 | 563,3 |  | МК № 76/14-к от 26.12.2014 г. исполнен ООО «ВсеволожскСпецТранс». | 563,3 |
| 5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время |  | 2 884,7 | 2 884,7 |  |  | 2 884,7 |
| 5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора |  | 959,0 | 958,8 |  | МК № 76/14-к от 26.12.2014 г. исполнен ООО «ВсеволожскСпецТранс» (санитарная очистка мест складирования случайного мусора – 613,8 тыс. руб.). МК № 44/15-к от 24.07.2015 г. по очистке мест складирования случайного мусора на сумму 345,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Убран мусор объёмом 429 м3. | 958,8 |
| 5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО |  | 204,5 | 204,5 |  | МК № 20/15-К от 12.05.2015 г. на сумму 1 209,6 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». Отремонтировано 142,3 м² участков ограждений, окрашено 63,25 м² поверхностей ограждений. Отремонтировано 1109 м² МАФ и ограждений, покрашено 6053 м² МАФ и ограждений. | 204,5 |
| 5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений |  | 1 005,1 | 1 005,1 |  |  | 1 005,1 |
| 5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова |  | 340,0 | 339,9 |  | МК № 76/14-к от 26.12.2014 г. исполнен ООО «ВсеволожскСпецТранс». Убрана территория площадью 40 500 м2, вывезено 80 т мусора. | 339,9 |
| 5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 5 956,7 | 5 956,3 |  |  | 5 956,3 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 5 956,7 | 5 956,3 |  |  | 5 956,3 |
| Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы |  | 631,5 | 625,0 |  | МК №7/15-К от 06.04.2015 г. на сумму 112,0 тыс.руб. исполнен ООО «ФлагТрейд». МК №11/15-К от 10.04.2015 г. на сумму 418,0 тыс. руб. исполнен ООО «Актив Комплект». Договор №22/03/15 от 14.04.2015 г. на сумму 95,0 тыс. руб. исполнен ООО «Энергоскай». К празднику День Победы подготовлена территория площадью 7473 м2, развешено 200 флагов. | 625,0 |
| 6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города |  | 274,3 | 266,9 |  | МК №46/15-К от 01.08.2015 г. на сумму 198,0 тыс. руб. исполнен ООО «Актив Комплект». ПД №40/04/15 от 05.08.2015 г. на сумму 68,9 тыс. руб. исполнен ООО «Эковайз». К празднику День Города подготовлена территория площадью 1500 м2, развешено 350 флагов. | 266,9 |
| 6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год |  | 302,0 | 299,0 |  | МК №60/15-К от 10.11.2015 г. на сумму 172,7 тыс. руб. исполнен ООО «Аркада-Н». МК №9/15-К от 06.11.2015 г на сумму 92,0 тыс. руб. исполнен ИР Бурлаков. Договор №142/04/14 от 31.12.2014 г. на сумму 34,3 тыс. руб. исполнен ООО «Сертоловские городские электрические сети». Подготовлена к празднику и оформлена территория города на период проведения праздника - Новый год, украшена 1 ёлка, установлено 20 праздничных гирлянд. | 299,0 |
| 6.4. | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города |  | 700,0 | 700,0 |  | МК № 5/15-к от 24.03.2015 г. на сумму 320,0 тыс. руб. исполнен ООО «ВсеволожскСпецТранс». МК №41/15-К от 03.07.2015 г. на сумму 340,0 тыс. руб. исполнен ООО «Дорстрой». МК №58/15-К от 05.11.2015 г. на сумму 40,0 тыс. руб. исполнен ООО «Терра-СВ». Обслужены места массового скопления жителей города площадью 6873 м2, благоустроено 2 места массового скопления жителей города. | 700,0 |
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 1 907,8 | 1 890,9 |  |  | 1 890,9 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1 907,8 | 1 890,9 |  |  | 1 890,9 |
| Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города |  | 5 185,3 | 5 185,2 |  | МК № 77/14-к от 29.12.2014 г. на сумму 5 185,2 тыс. руб. исполнен ООО «Энергоскай». | 5 185,2 |
| Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  | 5 185,3 | 5 185,2 |  |  | 5 185,2 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 5 185,3 | 5 185,2 |  |  | 5 185,2 |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 67 450,1 |  | 67 358,7 |  | 67 358,7 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 63 963,6 |  | 63 892,3 |  | 63 892,3 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 3 486,5 |  | 3 466,4 |  | 3 466,4 |

Руководитель программы:  Заместитель главы администрации                                                                              С.В. Белевич

по жилищно-коммунальному хозяйству