ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

за январь – декабрь  2015 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи в 2015 году (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи в 2015 году (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя в 2015 году | Достигнутое значение показателя в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | количество новых площадок | ед. | 0 | 0 |
| 1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок |  | 2 970,0 |  | 2 970,0 |  | количество доукомплектованных площадок | ед. | 1 | 1 |
| 1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках |  | 2 419,7 |  | 2 419,6 |  | количество площадок, на которых заменено оборудование | ед. | 32 | 32 |
| 1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок |  | 835,9 |  | 835,9 |  | количество обслуживаемых площадок | ед. | 55 | 55 |
| 1.5 | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов |  | 2 592,4 |  | 2 592,3 |  | протяженность установленного декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов | м/п | 3828 | 3828 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество детских площадок, огороженных декоративным ограждением | ед. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество газонов, огороженных декоративным ограждением | ед. | 15 | 15 |
| Итого по задаче 1: |  |  | 8 818,0 |  | 8 817,8 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" |  | 0,0 |  | 0,0 |  | количество ИДН | ед. | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |  | 282,0 |  | 282,0 |  | протяжённость отремонтированных искусственных дорожных неровностей (ИДН) | м/п | 23 | 23 |
| 2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц |  | 36,3 |  | 36,0 |  | площадь восстановленных указателей | м2 | 10 | 10 |
| 2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  | 600,0 |  | 600,0 |  | площадь нанесённой разметки | М2 | 337,6 | 337,6 |
| 2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" |  | 0,0 |  | 0,0 |  | количество корректировок | ед. | 0 | 0 |
| 2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах |  | 76,3 |  | 76,3 |  | площадь дорожной разметки | м2 | 243,2 | 243,2 |
| 2.7. | Устройство пешеходных ограждений |  | 150,0 |  | 150,0 |  | общая протяжённость пешеходных ограждений | м/п | 50 | 50 |
| 2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 9 272,0 | 3 486,5 | 9 222,7 | 3 466,4 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 11 526,0 | 11 526,0 |
| 2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1 625 | 1 625 |
| 2.10. | Замена и установка дорожных знаков |  | 220,0 |  | 217,9 |  | количество заменённых дорожных знаков | ед. | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество установленных дорожных знаков | ед. | 19 | 19 |
| 2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством |  | 996,8 |  | 996,7 |  | количество съездов с тротуара | ед. | 109 | 109 |
| 2.12. | Устройство бетонных полусфер |  | 0,0 |  | 0,0 |  | количество бетонных полусфер | ед. | 0 | 0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 0,0 |  | 0,0 |  | количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | 0 | 0 |
| 2.14. | Устройство остановочных павильонов |  | 0,0 |  | 0,0 |  | количество остановочных павильонов | ед. | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: |  |  | 13 133,4 | 3 486,5 | 13 081,6 | 3 466,4 |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время | 18 416,9 |  | 18 416,8 |  | площадь улично-дорожной сети, убираемой в зимний период | м2 | 286 754 | 286 754 |
| 3.2. |  | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время | 6 241,9 |  | 6 241,8 |  | площадь улично-дорожной сети, убираемой в летний период | м2 | 283 554 | 283 554 |
| 3.3. |  | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" | 46,0 |  | 46,0 |  | количество знаков | ед. | 295 | 295 |
| 3.4. |  | Содержание ливневой канализации | 207,0 |  | 206,9 |  | протяженность ливневой канализации | м/п | 892,6 | 892,6 |
| 3.5. |  | Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям | 40,0 |  | 40,0 |  | количество проектов | ед. | 1 | 1 |
| 3.6. |  | Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям | 378,0 |  | 378,0 |  | количество колодцев | ед. | 5 | 5 |
| Итого по задаче 3: |  |  | 25 329,8 |  | 25 329,5 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Организация озеленения территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 2 927,8 |  | 2 926,3 |  | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 294 139,0 | 294 139,0 |
| 4.2. |  | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | 279,4 |  | 279,4 |  | объем земли для устройства клумб и газонов | м3 | 550 | 550 |
| 4.3. |  | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 425,4 |  | 425,3 |  | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество посаженных деревьев | ед. | 55 | 55 |
| Итого по задаче 4: |  |  | 3 632,6 |  | 3 631,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Организация санитарного содержания города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Санитарная уборка территории города в зимнее время | 563,4 |  | 563,3 |  | общая площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 113 957,0 | 113 957,0 |
| 5.2. |  | Санитарная уборка территории города в летнее время | 2 884,7 |  | 2 884,7 |  | общая площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 551 905,0 | 551 905,0 |
| 5.3. |  | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора | 959,0 |  | 958,8 |  | объём мусора | м3 | 429 | 429 |
| 5.4. |  | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО | 204,5 |  | 204,5 |  | площадь отремонтированных участков ограждений | м2 | 142,3 | 142,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь окрашенных поверхностей ограждений | м2 | 63,25 | 63,25 |
| 5.5. |  | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений | 1 005,1 |  | 1 005,1 |  | площадь отремонтированных МАФ и ограждений | м2 | 1 109 | 1 109 |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь покрашенных МАФ и ограждений | м2 | 6 053 | 6 053 |
| 5.6. |  | Очистка территории города после схода снежного покрова | 340,0 |  | 339,9 |  | площадь территории | м2 | 40 500 | 40 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | масса мусора | т | 80 | 80 |
| 5.7. |  | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 0,0 |  | 0,0 |  | масса вывезенных разукомплектованных машин | т | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5: |  |  | 5 956,7 |  | 5 956,3 |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | 631,5 |  | 625,0 |  | площадь территории, подготовленной к празднику | м2 | 7473 | 7473 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество развешенных флагов | ед. | 200 | 200 |
| 6.2. |  | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | 274,3 |  | 266,9 |  | площадь территории, подготовленной к празднику | м2 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество развешенных флагов | ед. | 350 | 350 |
| 6.3. |  | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | 302,0 |  | 299,0 |  | количество установленных праздничных гирлянд | ед. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество украшенных елок | ед. | 1 | 1 |
| 6.4. |  | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города | 700,0 |  | 700,0 |  | количество благоустроенных мест массового скопления жителей города (Монумент ул. Молодёжная, д.6) | ед. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь обслуживаемых мест массового скопления жителей города (Монумент ул. Молодёжная, д.6; захоронения, мкр. Сертолово-1,мкр. Чёрная Речка) | ед. | 6873 | 6873 |
| Итого по задаче 6: |  |  | 1 907,8 |  | 1 890,9 |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города | 5 185,3 |  | 5 185,2 |  | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  | протяжённость обслуживаемых сетей уличного освещения | м | 39997,4 | 39997,4 |
| Итого по задаче 7: |  |  | 5 185,3 |  | 5 185,2 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 63 963,6 | 3 486,5 | 63 892,3 | 3 466,4 |  |  |  |  |

Руководитель программы: Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                          С.В. Белевич