ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

за январь - март 2016 года

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий |  | Плановый объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках |  | 357,5 | 0,0 |  | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. | 0,0 |
| 1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок |  | 696,8 | 0,0 |  | ТЗ на выполнение работ по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям ГОСТа (200,0 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2016 г. | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение работ по содержанию детских площадок и детских спортивных площадок (187,3 тыс. руб.) размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение работ по восстановлению поверхности детских и спортивных площадок на территории города Сертолово (309,5 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. |  |
| 1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 1 054,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1 054,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |  | 298,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2016 г. | 0,0 |
| 2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц |  | 100,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| 2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  | 919,9 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. | 0,0 |
| 2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах |  | 83,9 | 0,0 |  | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. | 0,0 |
| 2.7. | Устройство пешеходных ограждений |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Всего, в том числе по источникам: | 3 963,7 | 0,0 |  | ТЗ на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Молодцова, г.Сертолово (от Выборгского шоссе до д.7 по ул.Молодцова) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. (бюджет МО Сертолово – 597,2 тыс. руб., обл. бюджет Лен.обл. – 963,7 тыс.руб.). ТЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов (2 402,8 тыс. руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. | 0,0 |
|  |  | Бюджет МО Сертолово | 3 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет Ленинградской области | 963,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 2 500,0 | 0,0 |  | Работы в рамках МК № 74/15-к от 30.12.2015 г. на сумму 1 412,5 тыс. руб. будут выполняться с апреля 2016 г. подрядной организацией ООО «БалтДорСтрой». | 0,0 |
| 2.10. | Замена и установка дорожных знаков |  | 148,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июне 2016 г. | 0,0 |
| 2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.12. | Устройство бетонных полусфер |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.14. | Устройство остановочных павильонов |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.15. | Устройство светофоров |  | 145,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| 2.16. | Ремонт пешеходных ограждений |  | 6,8 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 8 165,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 7 201,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 963,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время |  | 20 456,2 | 4 399,5 |  | Работы в рамках МК № 76/15-к от 30.12.2015 г. выполнены подрядной организацией ООО «ВсеволожскСпецТранс» в январе-феврале 2016 г. С 01.03.2016 г. МК расторгнут по соглашению сторон. Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполняются подрядной организацией ООО «ЭкоТек». | 4 399,5 |
| 3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время |  | 6 933,0 | 0,0 |  | Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполняются подрядной организацией ООО «ЭкоТек». | 0,0 |
| 3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" |  | 51,0 | 0,0 |  | Работы выполняются в рамках ПД № 03/04/16 от 16.02.2016 г. подрядной организацией ООО «Орион». | 0,0 |
| 3.4. | Содержание ливневой канализации |  | 790,8 | 0,0 |  | Работы в рамках МК № 10/16-к от 25.03.2016 г. будут выполняться с мая 2016 г. подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область» | 0,0 |
| 3.5. | Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 3.6. | Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 3.7. | Ремонт ливневой канализации |  | 550,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 28 781,0 | 4 399,5 |  |  | 4 399,5 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 28 781,0 | 4 399,5 |  |  | 4 399,5 |
| Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями |  | 4 476,0 | 0,0 |  | Работы в рамках МК № 6/16-к от 26.02.2016 г. будут выполняться с апреля 2016 г. подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». | 0,0 |
| 4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города |  | 300,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев |  | 580,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 5 356,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 5 356,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время |  | 707,9 | 234,7 |  | ПД № 79/04/15 от 30.12.2015 г. за январь 2016 г. исполнен подрядной организацией ООО «Леноблстрой». В настоящее время работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «ВсеволожскСпецТранс». | 234,7 |
| 5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время |  | 3 887,5 | 0,0 |  | Работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «ВсеволожскСпецТранс». | 0,0 |
| 5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора |  | 803,3 | 160,6 |  | ПД № 80/04/15 от 30.12.2015 г. за январь 2016 г.исполнен подрядной организацией ООО «Леноблстрой». В настоящее время работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «ВсеволожскСпецТранс». | 160,6 |
| 5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО |  | 449,4 | 0,0 |  | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. | 0,0 |
| 5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений |  | 997,0 | 0,0 |  | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. | 0,0 |
| 5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова |  | 426,3 | 0,0 |  | Работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «ВсеволожскСпецТранс». | 0,0 |
| 5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города |  | 157,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 7 428,4 | 395,3 |  |  | 395,3 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 7 428,4 | 395,3 |  |  | 395,3 |
| Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы |  | 228,6 | 0,0 |  | ТЗ на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Победы (133,6 тыс. руб.) размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. ТЗ на оформление территории города Сертолово на период проведения праздника - День Победы (95,0 тыс.руб.) размещено на сайте гос. закупок в марте 2016 г. | 0,0 |
| 6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города |  | 1 386,0 | 0,0 |  | ТЗ на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Города (550,0 тыс. руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. ТЗ на поставку и установку элементов благоустройства (146,0 тыс. руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2016 г. ТЗ на устройство пешеходной зоны напротив д.7/2 по ул. Молодцова (395,5 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2016 г. ТЗ на проектирование въездного знака (стелы) (199,5 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2016 г. ТЗ на оформление территории города Сертолово на период проведения праздника - День Города (95,0 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в июне 2016 г. | 0,0 |
| 6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год |  | 333,0 | 42,0 |  | ТЗ на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – Новый Год (196,0 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2016 г. ТЗ на оформление территории города Сертолово на период проведения праздника – Новый Год (95,0 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2016 г. МК № 71/15-К от 30.12.2015 г. по демонтажу новогодней елки на сумму 42,0 тыс.руб. исполнен подрядной организацией ООО «ПрофСтрой-Ком». | 42,0 |
| 6.4. | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города |  | 730,0 | 0,0 |  | Работы в рамках МК № 7/16-к от 02.03.2016 г. по содержанию воинских захоронений и «Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» будут выполняться с апреля 2016 г. подрядной организацией ООО «ЭкоТексорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». ТЗ на ремонт покрытия из тротуарной плитки Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, на сумму 253,0 тыс.руб. планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 2 677,6 | 42,0 |  |  | 42,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 2 677,6 | 42,0 |  |  | 42,0 |
| Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города |  | 5 703,8 | 873,7 |  | Работы выполняются в рамках МК № 75/15-К от 30.12.2015 г. подрядной организацией ООО «Энергоскай» | 873,7 |
| 7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением |  | 11 984,7 | 171,3 |  | Продажа электроэнергии для обеспечения уличного освещения г. Сертолово осуществляется в рамках договора №201100 от 31.12.2015 г. АО «Петербургская сбытовая компания» | 171,3 |
| Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  | 17 688,5 | 1 045,0 |  |  | 1 045,0 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 17 688,5 | 1 045,0 |  |  | 1 045,0 |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 71 151,9 |  | 5 881,8 |  | 5 881,8 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 70 188,2 |  | 5 881,8 |  | 5 881,8 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 963,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Руководитель программы:  Заместитель главы администрации                                                                              С.В. Белевич

по жилищно-коммунальному хозяйству