ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустроенный город Сертолово на 2014 – 2016 годы»

за январь – сентябрь 2016 года

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий |  |  | Плановый объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования |  |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок |  |  | 90,0 | 90,0 | МК № 68/16-К от 23.08.2016 г. на сумму 90,0 тыс. руб. исполнен ООО «Альтернатива спорт плюс». Доукомплектована 1 площадка по адресу: ул.Ветеранов, д. 3а (установлена оградительная сетка) | 90,0 |  |
| 1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках |  |  | 277,5 | 277,1 | МК № 19/16-К от 25.04.2016 г. на сумму 277,1 тыс. руб. исполнен ООО «Альтернатива спорт плюс». Заменено оборудование на 21 площадке города Сертолово. | 277,1 |  |
| 1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок |  |  | 686,8 | 670,5 | МК № 56/16-К от 02.08.2016 г. (200,0 тыс. руб.) по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям исполнен ООО «ПИОН». МК № 12/16-К от 18.04.2016 г. (187,3 тыс.руб.) по содержанию детских площадок и детских спортивных площадок исполнен ООО «Мерадом». МК № 39/16-К от 27.06.2016 г. (283,2 тыс. руб.) по восстановлению поверхности детских и спортивных площадок на территории города Сертолово исполнен ИП Щербатей А.В. | 670,5 |  |
| 1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов |  |  | 1 124,8 | 950,0 | МК № 60/16-К от 10.08.2016 г. на сумму 950,0 тыс. руб. исполнен ООО «СтройСнаб». Выполнены работы по устройству декоративного ограждения вокруг 7 газонов общей протяжённостью 798 п.м. | 950,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение остальных работ размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. |  |  |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  | 2 179,1 | 1 987,6 |  | 1 987,6 |  |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 2 179,1 | 1 987,6 |  | 1 987,6 |  |
| Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" |  |  | 195,0 | 65,0 | МК № 41/16-К от 11.07.2016 г. на сумму 65,0 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Выполнены работы по устройству 2 искусственных дорожных неровностей в районе ул. Молодцова д. 10 |  | 65,0 |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение остальных работ размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. |  |  |
| 2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |  |  | 298,0 | 298,0 | МК № 31/16-К от 27.05.2016 г. на сумму 298,0 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Отремонтировано 43,75 п.м искусственных дорожных неровностей. |  | 298,0 |
| 2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц |  |  | 100,0 | 100,0 | МК № 62/16-К от 15.08.2016 г. на сумму 100,0 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Восстановлены 27 кв.м дорожных указателей местонахождения улиц. |  | 100,0 |
| 2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  |  | 919,9 | 551,9 | МК № 38/16-К от 17.06.2016 г. на сумму 551,9 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Нанесено 535,55 кв.м дорожной разметки на автомобильные дороги. |  | 551,9 |
| 2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  | 0,0 |
| 2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах |  |  | 83,9 | 83,5 | МК № 21/16-К от 26.04.2016 г. на сумму 83,5 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Восстановлено 243,2 кв.м дорожной разметки на автомобильных дорогах. |  | 83,5 |
| 2.7. | Устройство пешеходных ограждений |  |  | 790,2 | 790,1 | МК № 37/16-К от 14.06.2016 г. на сумму 230,0 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Выполнены работы по устройству 84 п.м пешеходных ограждений в районе д.7 по ул. Молодцова. МК № 59/16-К от 09.08.2016 г. на сумму 560,1 тыс. руб. исполнен ООО «Стройинвестмо». Выполнены работы по устройству 200 п. м пешеходных ограждений на автомобильных дорогах ул. Центральная (50 п. м) и ул. Ларина (150 п.м). |  | 790,1 |
| 2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | Всего, в том числе по источникам: | 8 167,3 | 6 213,2 | МК № 29/16-К от 24.05.2016 г. на сумму 1 560,9 тыс. руб. (963,7 тыс. руб.- областной бюджет ЛО, 597,2 тыс. руб.- бюджет МО Сертолово) исполнен ООО «СК «Царь Давид». Отремонтировано 1 649 кв.м автомобильной дороги ул.Молодцова. |  | 6 213,2 |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово | 6 653,6 | 5 249,5 |  |  | 5 249,5 |
|  |  |  | Областной бюджет Ленинградской области | 1 513,7 | 963,7 |  |  | 963,7 |
|  |  |  |  |  |  | МК № 32/16-К от 27.05.2016 г. по осуществлению строительного контроля за выполнением ремонта асфальтобетонных покрытий дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово на сумму 33,4 тыс.руб. исполнен ООО «СМК «Трансресурс». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 44/16-К от 18.07.2016 г. на выполнение работ по ремонту 3 565 кв.м асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами на сумму 3 518,6 тыс. руб. исполнен ООО «Строительная компания «Царь Давид». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 57/16-К от 05.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту 896 кв.м асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами на сумму 888,7 тыс. руб. исполнен ООО «Строительная компания «Царь Давид». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямой договор № 21/04/16 от 23.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги: улица Дмитрия Кожемякина (восстановление обочин) на сумму 99,9 тыс. руб. исполнен ИП Ткаченко. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямой договор № 22/04/16 от 26.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги: улица Ветеранов (восстановление обочин) на сумму 50,0 тыс. руб. исполнен ИП Ткаченко. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямой договор № 27/04/16 от 15.09.2016 г.на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги: улица Центральная (восстановление обочин) на сумму 61,7 тыс.руб исполнен ООО «Эковайз». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение остальных работ планируется в октябре 2016 г. |  |  |
| 2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  |  | 1 413,4 | 1 412,5 | МК № 74/15-к от 30.12.2015 г. на сумму 1 412,5 тыс. руб. исполнен ООО «БалтДорСтрой». Восстановлено 1 774 кв.м асфальтобетонного покрытия. |  | 1 412,5 |
| 2.10. | Замена и установка дорожных знаков |  |  | 148,0 | 148,0 | МК № 42/15-к от 11.07.2016 г. на сумму 148,0 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Установлено 42 ед. дорожных знаков. |  | 148,0 |
| 2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  | 0,0 |
| 2.12. | Устройство бетонных полусфер |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  | 0,0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  |  | 64,7 | 0,0 | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. |  | 0,0 |
| 2.14. | Устройство остановочных павильонов |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  | 0,0 |
| 2.15. | Устройство светофоров |  |  | 145,0 | 145,0 | МК № 36/16-К от 07.06.2016 г. на сумму 145,0 тыс.руб. исполнен ООО «Орион». Выполнены работы по устройству 2 светофоров типа Т.7 на автомобильной дороге ул.Молодцова. |  | 145,0 |
| 2.16. | Ремонт пешеходных ограждений |  |  | 50,6 | 50,6 | МК № 63/16-К от 15.08.2016 г. на сумму 50,6 тыс. руб. исполнен ООО «Орион». Отремонтировано 12 п.м пешеходных ограждений. |  | 50,6 |
| 2.17. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов в районе домов по ул.Молодцова д.7 корп.2 и ул.Молодёжная д.5 г.Сертолово |  |  | 3 400,0 | 3 399,8 | МК № 6416-К от 15.08.2016 г. на сумму 3 399,8 тыс.руб. исполнен ООО «ЭКОТЕК». Площадь отремонтированного покрытия 1 700 кв.м. |  | 3 399,8 |
| 2.18. | Устройство тротуаров |  |  | 526,1 | 0,0 | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. |  | 0,0 |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  | 16 302,1 | 13 257,6 |  |  | 13 257,6 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 14 788,4 | 12 293,9 |  |  | 12 293,9 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  | 1 513,7 | 963,7 |  |  | 963,7 |
| Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время |  |  | 16 802,7 | 8 493,0 | Работы в рамках МК № 76/15-к от 30.12.2015 г. выполнены ООО «ВсеволожскСпецТранс» в январе-феврале 2016 г. С 01.03.2016 г. МК расторгнут по соглашению сторон. Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполняются ООО «ЭкоТек». |  | 8 493,0 |
| 3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время |  |  | 6 933,0 | 4 851,1 | Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполняются ООО «ЭкоТек». |  | 4 851,1 |
| 3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" |  |  | 51,0 | 37,1 | Работы выполняются в рамках ПД № 03/04/16 от 16.02.2016 г. ООО «Орион». |  | 37,1 |
| 3.4. | Содержание ливневой канализации |  |  | 840,8 | 715,0 | Работы в рамках МК № 10/16-к от 25.03.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». Оплачено 665,0 тыс. руб. Прямой договор № 19/04/16 от 19.07.2016 г. на выполнение работ по содержанию дренажной канализации на сумму 50,0 тыс. руб. исполнен ООО «ЭКОВАЙЗ». |  | 715,0 |
| 3.5. | Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  | 0,0 |
| 3.6. | Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  |  | 0,0 | 0,0 | _ |  | 0,0 |
| 3.7. | Ремонт ливневой канализации |  |  | 500,0 | 0,0 | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2016 г. |  | 0,0 |
| Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  | 25 127,5 | 14 096,2 |  |  | 14 096,2 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 25 127,5 | 14 096,2 |  |  | 14 096,2 |
| Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями |  |  | 7 071,9 | 5 407,7 | МК № 35/16-К от 07.06.2016 г. на поставку пластиковых вазонов и выполнение работ по посадке цветов на сумму 95,0 тыс.руб. исполнен ИП Бурлаков Д.А. |  | 5 407,7 |
|  |  |  |  |  |  | Работы в рамках МК № 49/16-К от 21.07.2016 г. не выполнены ООО «СтройГрупп» (идёт процедура расторжения контракта). |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 53/16-К от 25.07.2016 г.на поставку кашпо для декоративных конструкций и выполнение работ по посадке цветов на сумму 102,0 тыс. руб. исполнен подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 43/16-К от 11.07.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территорий по улицам Ларина и Дм. Кожемякина в г. Сертолово на сумму 679,0 тыс. руб. исполнен ООО «Домашний оазис». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 70/16-К от 25.08.2016 г. на выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово (разбивка новых клумб и цветников) на сумму 300,0 тыс. руб. исполнен подрядной организацией ООО «Версалия». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Работы в рамках МК № 6/16-К от 26.02.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». Оплачено 4 231,7 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.1 по улице Ларина на размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. |  |  |
| 4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города |  |  | 300,0 | 238,2 | Работы в рамках МК № 6/16-К от 26.02.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗ. По состоянию на 01.10.2016 г. 270 куб.м земли для устройства клумб и газонов.сорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область |  | 238,2 |
| 4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев |  |  | 580,8 | 372,6 | Работы в рамках МК № 6/16-К от 26.02.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗ». По состоянию на 01.10.2016 г. вырублено 165 куб.м сухих и аварийных деревьев, посажено 25 деревьев.сорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область»» |  | 372,6 |
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  | 7 952,7 | 6 018,5 |  |  | 6 018,5 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 7 952,7 | 6 018,5 |  |  | 6 018,5 |
| Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время |  |  | 707,9 | 403,7 | ПД № 79/04/15 от 30.12.2015 г. на выполнение работ по санитарной очистке территории г. Сертолово в январе 2016 г. на сумму 99,6 тыс. руб. исполнен ООО «Леноблстрой». |  | 403,7 |
|  |  |  |  |  |  | Работы в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. выполняются подрядной организацией ООО «Леноблстрой». Оплачено 304,1 тыс. руб. |  |  |
| 5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время |  |  | 3 887,5 | 2 340,6 | Работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. ООО «Леноблстрой». |  | 2 340,6 |
| 5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора |  |  | 3 248,4 | 2 690,7 | ПД № 80/04/15 от 30.12.2015 г. на выполнение работ по санитарной очистке мест складирования случайного мусора за январь 2016 г. на сумму 97,0 тыс.руб. исполнен ООО «Леноблстрой». |  | 2 690,7 |
|  |  |  |  |  |  | Работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «Леноблстрой». Оплачено 445,1 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 71/16-К от 25.08.2016 г. на выполнение работ по санитарной очистке мест складирования случайного мусора на территории города Сертолово на сумму 1 384,7 тыс. руб. исполнен ООО «ВКонтейнере». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 69/16-К от 23.08.2016 г. на выполнение работ по уборке и очистке от наплывных загрязнений и мусора заболоченной территории города Сертолово на сумму 315,0 тыс. руб. исполнен ООО «ВКонтейнере». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 61/16-К от 15.08.2016 г на выполнение работ по сбору и утилизации покрышек на сумму 448,9 тыс. руб. исполнен ООО «СОВЭКС». |  |  |
| 5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО |  |  | 267,4 | 185,9 | Работы в рамках МК № 18/16-К от 20.04.2016 г. выполняются ИП Бурлаков Д.А. |  | 185,9 |
| 5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений |  |  | 679,0 | 454,1 | Работы в рамках МК № 18/16-К от 20.04.2016 г. выполняются ИП Бурлаков Д.А. |  | 454,1 |
| 5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова |  |  | 426,3 | 426,3 | Работы выполнены в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. ООО «Леноблстрой». |  | 426,3 |
| 5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города |  |  | 157,0 | 0,0 | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2016 г. |  | 0,0 |
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  | 9 373,5 | 6 501,3 |  |  | 6 501,3 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 9 373,5 | 6 501,3 |  |  | 6 501,3 |
| Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы |  | 228,6 | 166,5 | МК № 11/16-К от 04.04.2016 г. на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Победы (93,8 тыс. руб.) исполнен ООО «ФЛАГСНАБ». МК № 14/16-К от 12.04.2016 г. на выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздника - День Победы (72,7 тыс. руб.) исполнен ИП Бурлаков Д.А. Подготовлена к празднику территория площадью 7 473 кв.м, развешено 200 флагов. | 166,5 |  |
| 6.2. |  | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города |  | 3 341,6 | 2 572,6 | МК № 28/16-К от 18.05.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке металлической декоративной конструкции на сумму 320,0 тыс.руб. исполнен ООО «Строй Групп». МК № 48/16-К от 19.07.2016 г. на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Города на сумму 136,1 тыс.руб. исполнен ООО «ТЕКСТИЛЬПРИНТ». МК № 51/16-К от 21.07.2016 г. на выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздника - День Города на сумму 85,0 тыс. руб. исполнен ООО «ПрофСтрой-Ком». В рамках МК № 54/16-К от 29.07.2016 г. по устройству каркасной конструкции «СЕРТОЛОВО» на сумму 300,0 тыс. руб. выполняются подрядной организацией ИП Жук. МК № 46/16-К от 18.07.2016 г. на поставку и выполнение работ по установке скамеек и урн на территории города Сертолово на сумму 200,6 тыс.руб. исполнен ООО «СК Высота». МК № 52/16-К от 21.07.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке печатной продукции для информационного стенда на сумму 23,0 тыс.руб. исполнен ООО «Актив Комплект». МК № 22/16-К от 28.04.2016 г. на поставку кронштейнов под флаги для крепления на опорах уличного освещения на сумму 23,5 тыс.руб. исполнен ИП Годков Ю.А. Работы в рамках МК № 27/16-К от 17.05.2016 г. на оказание услуг по проектированию въездного знака в город Сертолово (стела) на сумму 141,5 тыс. руб. исполнен ООО «ПОСТМАСТЕР». МК № 47/16-К от 19.07.2016 г. на выполнение работ по устройству въездного знака в город Сертолово (стелы) на сумму 695,0 тыс. руб. исполнен ООО «ПОСТМАСТЕР». МК № 55/16-К от 29.07.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.3 по улице Молодцова на сумму 661,9 тыс.руб. исполнен ООО «Мастер Вент». МК № 50/16-К от 21.07.2016 г. на поставку элементов благоустройства на сумму 112,9 тыс.руб. исполнен ИП Бурлаков Д.А . МК № 65/16-К от 16.08.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территории в районе домов 7 и 9 по улице Школьная на сумму 159,9 тыс.руб. исполнен ЗАО «УНР-1 Арендного предприятия «ЭСПА». МК № 67/16-К от 22.08.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке печатной продукции для информационного стенда на сумму 13,2 тыс.руб. исполнен ООО «Актив Комплект». ТЗ на поставку и выполнение работ по установке скамеек на территории города Сертолово размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. | 2 572,6 |  |
| 6.3. |  | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год |  | 333,0 | 42,0 | МК № 71/15-К от 30.12.2015 г. по демонтажу новогодней елки и украшений на территории города Сертолово (42,0 тыс. руб.) исполнен ООО «ПрофСтрой-Ком». Выполнение остальных работ планируется в 4 квартале 2016 г. | 42,0 |  |
| 6.4. |  | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города |  | 1 330,0 | 696,3 | Работы в рамках МК № 7/16-к от 02.03.2016 г. на выполнение работ по содержанию воинских захоронений и «Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», расположенных на территории МО Сертолово выполняются ООО «ЭкоТексорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». Оплачено 458,5 тыс. руб. | 696,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | МК № 34/16-к от 03.06.2016 г.на сумму 237,8 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту покрытия из тротуарной плитки на «Монументе воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» исполнен ООО «БалтДорСтройсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.6/2 по улице Молодцова размещено на сайте гос. закупок в сентябре 2016 г. |  |  |
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  | 5 233,2 | 3 477,4 |  | 3 477,4 |  |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 5 233,2 | 3 477,4 |  | 3 477,4 |  |
| Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города |  | 5 703,8 | 3 816,3 | Работы выполняются в рамках МК № 75/15-К от 30.12.2015 г. ООО «Энергоскай» | 3 816,3 |  |
| 7.2. |  | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением |  | 11 984,7 | 3 031,4 | Продажа электроэнергии для обеспечения уличного освещения г. Сертолово осуществляется в рамках договора №201100 от 31.12.2015 г. АО «Петербургская сбытовая компания» | 3 031,4 |  |
| Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  | 17 688,5 | 6 847,7 |  | 6 847,7 |  |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 17 688,5 | 6 847,7 |  | 6 847,7 |  |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  | 83 856,6 | 52 186,3 |  | 52 186,3 |  |
| Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 82 342,9 | 51 222,6 |  | 51 222,6 |  |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  | 1 513,7 | 963,7 |  | 963,7 |  |

Руководитель программы:  Заместитель главы администрации                                                                           В.В. Василенко

по жилищно-коммунальному хозяйству