ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»  по состоянию на 01.04.2017 года (с нарастающим итогом)

администрация муниципального образования Сертолово  Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использова-ния субсидии в соответствии с соглашением | Фактичес-кие показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областно-го бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройст-во открытого плоскост-ного сооруже-ния – спортив-ной площадки в районе дома №6 по ул. Заречная | 1 шт. | 0 | 3597688,0 | 3 260 500,0 | 326 100,0 | 11 088,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3597688,0 |
| Итого | 1 шт. | 0 | 3597688,0 | 3 260 500,0 | 326 100,0 | 11 088,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3597688,0 |

| Глава администрации МО Сертолово __________________Ю.А. Ходько |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ И.В.Карачёва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | ______________________ |  |  |
| Исполнитель Буравская И.Н. (812)593-46-64 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

администрации  муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Заключение муниципального контракта |  |
| 2. | Проведение работ по устройству открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в районе дома №6 по ул. Заречная | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Устройство открытого плоскостного сооружения – спортивной площадки в районе дома №6 по ул. Заречная. Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация массового спорта. |  |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В сроки, предусмотренные контрактом | Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  |  |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Предоставлен отчет за 1 квартал 2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  | Глава администрации МО Сертолово __________/Ходько Ю.А./ МП |
| --- | --- |