|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к постановлению администрации МО Сертолово от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г. № \_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение №2 к Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" на 2017-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| №  п/п | Наименование структурного элемента программы | | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет МО Сертолово | | бюджет ЛО | | бюджет МО "Всеволож-ский муниципальный район" | 2017г. | | 2018г. | | 2019г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | | 2022г. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные**  **на достижение целей федерального проекта**  **"Дорожная сеть"** | | **31 947,0** | | **181 396,8** | | **0,0** |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.1. | Строительство проектируемой  улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и  ул. Дмитрия Кожемякина  в г. Сертолово Ленинградской области | | 30 540,8 | | 181 396,8 | |  | количество комплектов ПСД | к-т |  | |  | |  | | | 2 | | |  | | |  |
| количество проектов (схем) | к-т |  | |  | |  | | | 1 | | |  | | |  |
| протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/  реконструкция | км (стр./ рек.) |  | |  | |  | | | 0,681/ 0 | | | 0,021/ 1,755 | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | количество комплектов техпланов | к-т |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 |
| 1.2. | Реконструкция  объекта "Проезд  мкр. Черная Речка -  мкрн. Сертолово-2" | | 1 406,2 | |  | |  | количество комплектов ПСД | к-т |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 |
| **Итого по проектной части:** | | | **31 947,0** | | **181 396,8** | | **0,0** |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово"** | | **10503,5** | | **30276,5** | | **2 700,00** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 2.1. | Строительство: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово" | | 470,0 | |  | | 2 700,00 | количество комплектов ПСД | к-т |  | |  | | 1 | | 1 | | |  | | |  | |
| количество проектов (схем) | к-т |  | |  | |  | | 1 | | |  | | |  | |
| 2.2. | Мероприятие исключено | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры  к земельным участкам  для ИЖС, выделенным для многодетных семей,  по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | | 10033,5 | | 30276,5 | |  | протяженность сетей водоснабжения | км |  | |  | |  | | 0,422 | | | 1,046 | | |  | |
| протяженность сетей бытовой канализации | км |  | |  | |  | | 0,2237 | | | 0,696 | | |  | |
| протяженность сетей электроснабжения | км |  | | 0,038 | |  | |  | | |  | | |  | |
| количество комплектов ПСД | к-т |  | |  | | 1 | | 1 | | |  | | | 1 | |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация**  **обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово"** | | **42467,2** | | **306 615,4** | | **0,0** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории  МО Сертолово с учетом перспективы развития | | 4 740,0 | |  | |  | количество проектов (схем) | к-т | 2 | |  | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 3.2. | Проектирование  системы водоотведения дождевых вод  на территории города Сертолово | | 1 510,0 | |  | |  | Отчет по инженерно-техническим изысканиям | к-т |  | | 3 | |  | |  | | |  | | |  | |
| 3.3. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | | 2774,7 | |  | |  | количество комплектов ПСД | к-т | 4 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| протяженность сетей уличного освещения (реконструируемых, модернизируемых) | км | 1,827 | |  | |  | |  | | |  | | | 0,280 | |
| 3.4. | Актуализация схемы уличного освещения  на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | | 500,0 | |  | |  | количество проектов (схем) | к-т |  | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | |
| 3.5. | Строительство  КНС и напорных канализационных коллекторов  от мкр. Черная Речка  до ГКНС в г. Сертолово | | 32 942,5 | | 306 615,4 | |  | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" | к-т | 1 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| количество проектов (схем) | к-т |  | |  | |  | | 1 | | |  | | |  | |
| количество комплектов ПСД | к-т |  | |  | | 1 | |  | | |  | | |  | |
| количество КНС | ед. |  | |  | | 1 | |  | | |  | | |  | |
| протяженность канализационного коллектора | км |  | | 3,3051 | | 5,2889 | |  | | |  | | |  | |
| **Итого по процессной части:** | | | **52970,7** | | **336891,9** | | **2 700,0** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Всего по Программе:** | | | **84917,7** | | **518288,7** | | **2 700,0** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |