|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_ |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»**  **на 2017-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы | | Источники финансирования | Срок испол-нения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за реализа-цию структур-ного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы |
| 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | | 2021 г. | | 2022 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть"** | | **Всего, в том числе по источникам:** |  | **213 343,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **172 289,4** | | | **39 548,2** | | **1 506,2** |  |  |
| **Бюджет ЛО** | **181 396,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **158 129,9** | | | **23 266,9** | | **0,0** |
| **Бюджет МО Сертолово** | **31 947,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **14 159,5** | | | **16 281,3** | | **1 506,2** |
| 1.1. | Строительство проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и  ул. Дмитрия Кожемякина  в г. Сертолово Ленинградской области | | Всего, в том числе по источникам: | 2020-2022гг. | **211 937,6** |  |  | |  | | 172 289,4 | | | 39 548,2 | | 100,0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы. |
| Бюджет ЛО | **181 396,8** |  |  | |  | | 158 129,9 | | | 23 266,9 | |  |
| Бюджет МО Сертолово | **30 540,8** |  |  | |  | | 14 159,5 | | | 16 281,3 | | 100,0 |
| 1.2. | Реконструкция объекта "Проезд мкр. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2" | | Всего, в том числе по источникам: | 2022 г. | **1 406,2** |  |  | |  | |  | | |  | | 1 406,2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы. |
| Бюджет МО Сертолово | **1 406,2** |  |  | |  | |  | | |  | | 1 406,2 |
|  | **Итого по проектной**  **части, в т.ч.:** | |  |  | **213 343,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **172 289,4** | | | **39 548,2** | | **1 506,2** |  |  |
|  | **Бюджет ЛО** | |  |  | **181 396,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **158 129,9** | | | **23 266,9** | | **0,0** |  |  |
|  | **Бюджет МО Сертолово** | |  |  | **31 947,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **14 159,5** | | | **16 281,3** | | **1 506,2** |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов**  **инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово"** | | **Всего, в том числе по источникам:** |  | **43 480,00** | **0,0** | **1 307,9** | | **6 200,0** | | **23 824,6** | | | **11 648,5** | | **499,0** |  |  |
| **Бюджет ЛО** | **30 276,50** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 20 568,3 | | | 9 708,2 | | 0,0 |
| **Бюджет МО "Всеволож-ский муниципальный район"** | **2 700,00** | 0,0 | 0,0 | | 2 700,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **Бюджет МО Сертолово** | **10 503,50** | 0,0 | 1 307,9 | | 3 500,0 | | 3 256,3 | | | 1 940,3 | | 499,0 |
| 2.1. | Строительство: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плаватель-ный бассейн  в г. Сертолово" | | Всего, в том числе по источникам: | 2019-2021 гг. | **3 170,0** |  |  | | **2 700,0** | | **370,0** | | | **100,0** | |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы. |
| Бюджет ЛО | **0,0** |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| Бюджет МО "Всеволож-ский муниципаль-ный район" | **2 700,0** |  |  | | 2 700,0 | |  | | |  | |  |
| Бюджет МО Сертолово | **470,0** |  |  | |  | | 370,0 | | | 100,0 | |  |
| 2.2. | Мероприятие исключено | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| 2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | | Всего, в том числе по источникам: | 2018-2022 гг. | **40 310,0** |  | 1 307,9 | | 3 500,0 | | 23 454,6 | | | 11 548,5 | | 499,0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой,  а также улично-дорожной сетью  с выездом на автомобильную дорогу регионального значения "Парголово-Огоньки". |
| Бюджет ЛО | **30 276,5** |  |  | |  | | 20 568,3 | | | 9 708,2 | |  |
| Бюджет МО Сертолово | **10 033,5** |  | 1 307,9 | | 3 500,0 | | 2 886,3 | | | 1 840,3 | | 499,0 |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории**  **МО Сертолово"** | | **Всего, в том числе по источникам:** |  | **349 082,6** | **45 289,8** | **112 938,4** | | **187 265,7** | | **1 690,0** | | | **1 000,0** | | **898,7** |  |  |
| **Бюджет ЛО** | **306 615,4** | **25 000,0** | **105 627,5** | | **175 987,9** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** |
| **Бюджет МО Сертолово** | **42 467,2** | **20 289,8** | **7 310,9** | | **11 277,8** | | **1 690,0** | | | **1 000,0** | | **898,7** |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | | Бюджет МО Сертолово | 2017 г., 2019-2022 гг. | **4 740,0** | 1 400,0 |  | | 750,0 | | 1 490,0 | | | 1 000,0 | | 100,0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Актуализация схем ТС, ВС и ВО позволит рационально решать вопросы тепло-водоснабжения и водоотведения новых объектов строительства МО Сертолово. |
| 3.2. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | **1 510,0** |  | 1 510,0 | |  | |  | | |  | |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Проектирование системы водоотведения на территории города Сертолово позволит получить комплект проектно-сметной документации для дальнейшего ее строительства, в целях повышения комфортности проживания населения города Сертолово. |
| 3.3. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | | Бюджет МО Сертолово | 2017 г.  2022 г. | **2 774,7** | 1 976,0 |  | |  | |  | | |  | | 798,7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово позволит повысить освещен-ность территории города Сертолово,  а также обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования сети уличного освещения. |
| 3.4. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | **500,0** |  | 500,0 | |  | |  | | |  | |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Актуализация схемы уличного освещения  на территории МО Сертолово повысит эффективность планирования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, позволит своевременно осуществлять замену участков сети уличного освещения имеющих значительный физический износ, развивать сети уличного наружного освещения, решать вопросы связанные с энергоэффективностью и функциональными улучшениями освещения территории  МО Сертолово. |
| 3.5. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС  в г. Сертолово | | Всего, в том числе по источникам: | 2017-2020 гг. | **339 557,9** | 41 913,8 | 110 928,4 | | 186 515,7 | | 200,0 | | |  | |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью  8,594 км от мкр. Черная Речка до ГКНС  в г. Сертолово, КНС производительностью 4200 м3/сут в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местнос-ти в мкр. Черная Речка. |
| Бюджет ЛО | **306 615,4** | 25 000,0 | 105 627,5 | | 175 987,9 | |  | | |  | |  |
| Бюджет МО Сертолово | **32 942,5** | 16 913,8 | 5 300,9 | | 10 527,8 | | 200,0 | | |  | |  |
|  | **Итого по процес-сной части, в т.ч.:** | |  |  | **392 562,6** | **45 289,8** | **114 246,3** | | **193 465,7** | | **25 514,6** | | | **12 648,5** | | **1 397,7** |  |  |
|  | Бюджет ЛО | |  |  | **336 891,9** | 25 000,0 | 105 627,5 | | 175 987,9 | | 20 568,3 | | | 9 708,2 | | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" | |  |  | **2 700,0** | 0,0 | 0,0 | | 2 700,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | |  |  | **52 970,7** | 20 289,8 | 8 618,8 | | 14 777,8 | | 4 946,3 | | | 2 940,3 | | 1 397,7 |  |  |
|  | **Всего по программе:** | |  |  | **605 906,4** | **45 289,8** | **114 246,3** | | **193 465,7** | | **197 804,0** | | | **52 196,7** | | **2 903,9** |  |  |
|  | **Бюджет ЛО** | |  |  | **518 288,7** | **25 000,0** | **105 627,5** | | **175 987,9** | | **178 698,2** | | | **32 975,1** | |  |  |  |
|  | **Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район"** | |  |  | **2 700,0** | 0,0 | 0,0 | | **2 700,0** | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | **Бюджет МО Сертолово** | |  |  | **84 917,7** | **20 289,8** | **8 618,8** | | **14 777,8** | | **19 105,8** | | | **19 221,6** | | **2 903,9** |  |  |