- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Сертолово от 01 ноября 2016 года № 506.

в ред. с изменениями

от 10.03.2017г. № 86, от 03.07.2017г. №258,

от 06.10.2017г. № 427, от 28.11.2017г. № 528,

от 12.03.2018г. № 86, от 06.07.2018г. № 251,

от 27.11.2018г. № 447, от 29.12.2018г. № 527,

от 28.03.2019г. № 151, от  27.06.2019г. № 497

от 28.12.2019г. № 1188, от 16.03.2020г. № 202,

от  03.07.2020г. № 579, от 29.12.2020г. №1073,

от 22.09.2021г. № 661, от 30.12.2021г. №866

от 01.07.2022г. №373

- Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово

- Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры                     на территории МО Сертолово» на 2017-2022 годы

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству ___________________ В.В. Василенко

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2022 годы

| Полное наименование программы | «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Областной закон от 14 октября 2008 года 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». Распоряжение администрации МО Сертолово от 05.09.2016 года №120 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово». |
| Период реализации программы | 2017-2022 годы |
| Цель программы | Совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово |
| Задачи программы | 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами. 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово. 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово. |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть» |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Ожидаемые конечные результаты: 1.Улучшение экологической обстановки на территории МО Сертолово за счет исключения сброса неочищенных стоков на рельеф местности. 2.Обеспечение земельных участков для ИЖС, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального значения «Парголово-Огоньки». 3.Повышение освещенности территории города Сертолово. Надежность, экономичность и экологичность функционирования сетей уличного освещения на территории города Сертолово. 4. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и проездов, повышение безопасности и устойчивости транспортной системы на территории муниципального образования. Важнейшие целевые показатели Программы: 1. Канализационный коллектор протяженностью - 8,594 км, канализационная насосная станция (КНС) - 1 единица. 2. Инженерные сети к земельным участкам для ИЖС, выделенных для многодетных семей, в мкр. Чёрная Речка: протяженность сетей водоснабжения - 1,468 км; протяженность сетей бытовой канализации - 0,9197 км; протяженность сетей электроснабжения - 0,038 км. 3. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) протяженностью – 2,107 км. 4. Объекты транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово протяженностью - 2,457 км. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 605 906,4 тыс. руб., в том числе по годам: # 2017 год – 45 289,8 тыс. руб., # 2018 год – 114 246,3 тыс. руб., # 2019 год – 193 465,7 тыс. руб., # 2020 год – 197 804,0 тыс. руб., # 2021 год – 52 196,7 тыс. руб., # 2022 год – 2 903,9 тыс. руб. По источникам финансирования Программы: - областной бюджет Ленинградской области составляет 518 288,7 тыс. руб., в том числе по годам: # 2017 год – 25 000,0 тыс. руб., # 2018 год – 105 627,5 тыс. руб., # 2019 год – 175 987,9 тыс. руб., # 2020 год – 178 698,2 тыс. руб., # 2021 год – 32 975,1 тыс. руб. - бюджет МО «Всеволожский муниципальный район»: # 2019 год – 2 700,0 тыс. руб. - бюджет МО Сертолово составляет 84917,7 тыс. руб., в том числе по годам: # 2017 год – 20 289,8 тыс. руб., # 2018 год – 8 618,8 тыс. руб., # 2019 год – 14 777,8 тыс. руб., # 2020 год – 19 105,8 тыс. руб., 2021 год – 19 221,6 тыс. руб., 2022 год – 2 903,9 тыс. руб. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Сертолово. |
| Представитель заказчика программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства (далее - комитет ЖКХ) администрации МО Сертолово. |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово, Василенко Виктор Владимирович; тел. 676-03-88. |
| Разработчик программы | Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово. |
| Сроки разработки программы | 2016 год |
| Исполнители программы | - Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово; - Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие». Отбор исполнителей для выполнения работ и услуг по реализации структурных элементов Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление Программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. |

- Оценка и анализ исходной ситуации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  полномочия по разработке и утверждению программ комплексного развития транспортной инфраструктуры закреплены за органами местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся:

- «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,                                 и водоснабжения населения, водоотведения …» пп.4, п.1 статьи 14;

-  организация освещения улиц, согласно пп.19, п. 1, статьи 14.

В настоящее время в условиях проведения социально- экономических реформ, вопросы улучшения условий проживания населения имеют приоритетное значение.

- 1.1.Система теплоснабжения

В настоящее время на территории МО Сертолово теплоснабжение потребителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением (ЦО и ГВС) производится в основном по 2-х трубной системе теплоснабжения.        При такой системе теплоснабжения в начале отопительного периода происходит:

- ухудшение качества горячей воды по цветности, так как горячая вода к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловой сети;

- наблюдается перерасход тепловой энергии на отопление в начале и конце отопительного периода, так как температура теплоносителя должна быть не менее 600С для ГВС и не может быть снижена в системе центрального отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

- 1.2. Водоотведение

Качественное бесперебойное водоотведение - один из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, гарантия экологической

и эпидемиологической безопасности территории муниципального образования и прилегающих территорий.

Существующая система очистки сточных вод мкр. Чёрная Речка, находящаяся на балансе организаций Министерства обороны, морально устарела, пришла в негодность и не обеспечивает прием и очистку всех сточных вод в данном микрорайоне, так как очистным сооружениям не хватает мощности для приема сточных вод, а техническое состояние самих сооружений и устаревшая технологическая схема очистки сточных вод не обеспечивает нормативных показателей очистки сточных вод.

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо построить КНС                   и напорные канализационные коллектора от мкр. Черная речка до ГКНС в МО Сертолово с привлечением финансовых средств областного бюджета Ленинградской области.

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения дождевых вод в период таяния снегов и затяжных ливней в городе Сертолово происходит подтопление внутренней улично-дорожной сети города, что создает угрозу подтопления фундаментов домов, разрушения дорожного полотна                    и нарушает комфортные условия проживания населения.

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо выполнить работы по проектированию системы водоотведения дождевых вод с проблемных участков территории города с последующим ее строительством.

- 1.3. Уличное освещение

Муниципальные сети уличного освещения являются одной из важнейшей составляющей в структуре коммунального хозяйства муниципального образования Сертолово.

Приоритетное направление в организации освещения проезжих частей улиц, территорий жилых районов, пешеходных зон - обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов, создание визуального и психологического комфорта для населения.

Использование современных технологий систем уличного освещения требует выполнение работ по реконструкции и модернизации существующих сетей уличного освещения, позволяя обеспечить энергоэффективность                          и экономичность, экологичность и безопасность, стабильность и длительность работы оборудования.

1.4.Транспортная инфраструктура

- Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является развитие транспортной инфраструктуры. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог и существующих внутренних улично-дорожных сетей уровню автомобилизации приводит к снижению пропускной способности, повышению уровня аварийности. В соответствии с прогнозными данными о росте численности населения муниципального образования, с перспективами  строительства объектов  жилищного и социального значения возникает необходимость развития транспортной инфраструктуры.

- Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово.

Задачи Программы:

1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами.

2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово.

- 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры                        на территории МО Сертолово.

- 3.   Структурные элементы Программы

Структурные элементы Программы указаны в Плане реализации муниципальной программы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017 – 2022 годы.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2017-2022 годы.

Объем финансирования Программы составляет 605 906,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2017 год –     45 289,8 тыс. руб.,

2018 год –   114 246,3 тыс. руб.,

2019 год –   193 465,7 тыс. руб.,

2020 год –   197 804,0 тыс. руб.,

2021 год –   52 196,7 тыс. руб.,

2022 год –   2 903,9 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы:

- областной бюджет Ленинградской области составляет                                     518 288,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –   25 000,0 тыс. руб.,

2018 год –  105 627,5 тыс. руб.,

2019 год –  175 987,9 тыс. руб.,

2020 год –  178 698,2 тыс. руб.,

2021 год –   32 975,1 тыс. руб.

- бюджет МО «Всеволожский муниципальный район»:

2019 год –  2 700,0 тыс. руб.

- бюджет МО Сертолово составляет 84917,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2017 год – 20 289,8 тыс. руб.,

2018 год –  8 618,8 тыс. руб.,

2019 год – 14 777,8 тыс. руб.,

2020 год – 19 105,8 тыс. руб.,

2021 год – 19 221,6 тыс. руб.,

2022 год – 2 903,9 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации структурных элементов Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области.

В ходе реализации Программы структурные элементы, объемы и источники финансирования Программы могут уточняться представителем заказчика Программы в соответствии с действующим законодательством.

- 5. Ожидаемые конечные результаты Программы

Ожидаемые конечные результаты:

1. Улучшение экологической обстановки на территории МО Сертолово, исключение сброса неочищенных стоков на рельеф местности.

2. Обеспечение земельных участков для ИЖС, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального значения «Парголово-Огоньки».

3. Повышение освещенности территории города Сертолово. Надежность, экономичность и экологичность функционирования сетей уличного освещения на территории города Сертолово.

4. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и проездов, повышение безопасности и устойчивости транспортной системы на территории муниципального образования.

Важнейшие целевые показатели Программы:

1. Канализационный коллектор протяженностью (по годам): 2018 - 3,3051 км; 2019 - 5,2889 км;

канализационная насосная станция (КНС): 2019 год - 1 единица.

2. Инженерные сети к земельным участкам для ИЖС, выделенных для многодетных семей, в мкр. Черная Речка:

протяженность сетей водоснабжения (по годам): 2020 - 0,422 км; 2021 - 1,046 км;

протяженность сетей канализации (по годам):  2020 - 0,2237 км; 2021 – 0,696 км;

протяженность сетей электроснабжения (по годам):  2018 - 0,038 км;

3. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) протяженностью (по годам): 2017 - 1,827 км., 2022 – 0,28 км.

4. Объекты транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово  протяженностью (по годам):  2020 - 0,681 км; 2021 - 1,776 км.

- 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО Сертолово.

Представителем заказчика Программы является Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово.

Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выполнение, и при необходимости  корректировку Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых структурных элементов, а также продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета МО Сертолово на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Ответственным за реализацию структурных элементов Программы является Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации структурных элементов Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.

- 7. Контроль за выполнением Программы

Контроль за реализацией Программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово.

Для осуществления оперативного контроля за выполнением структурных элементов Программы Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 10 января года, следующего за отчетным, предоставляет в Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово информацию о ходе реализации Программы.

Комитет ЖКХ администрации МО Сертолово ежеквартально в срок                          до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года                         до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в комитет финансов и экономики отчет о ходе реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности реализации Программы, расходования финансовых средств. Комитет ЖКХ ежегодно с отчетами о ходе выполнения Программы и оценками результатов ее реализации предоставляет в комитет финансов и экономики сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год.

|  |  |  |  | ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование структурного элемента программы |  | Источники финансирования |  | Срок испол-нения | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализа-цию структур-ного элемента |  |  | Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть" |  | Всего, в том числе по источникам: |  |  | 213 343,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 172 289,4 |  |  |  | 39 548,2 |  |  |  | 1 506,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 181 396,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 158 129,9 |  |  |  | 23 266,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 31 947,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 14 159,5 |  |  |  | 16 281,3 |  |  |  | 1 506,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Строительство проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 2020-2022гг. | 211 937,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 289,4 |  |  |  | 39 548,2 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 181 396,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 129,9 |  |  |  | 23 266,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 30 540,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 159,5 |  |  |  | 16 281,3 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Реконструкция объекта "Проезд мкр. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2" |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 2022 г. | 1 406,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,2 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 1 406,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по проектной части, в т.ч.: |  |  |  |  | 213 343,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 172 289,4 |  |  |  | 39 548,2 |  |  |  | 1 506,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  | 181 396,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 158 129,9 |  |  |  | 23 266,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  | 31 947,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 14 159,5 |  |  |  | 16 281,3 |  |  |  | 1 506,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" |  | Всего, в том числе по источникам: |  |  | 43 480,00 |  | 0,0 |  |  | 1 307,9 |  |  | 6 200,0 |  |  |  | 23 824,6 |  |  |  | 11 648,5 |  |  |  | 499,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 30 276,50 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 20 568,3 |  |  |  | 9 708,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО "Всеволож-ский муниципальный район" |  |  | 2 700,00 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 10 503,50 |  | 0,0 |  |  | 1 307,9 |  |  | 3 500,0 |  |  |  | 3 256,3 |  |  |  | 1 940,3 |  |  |  | 499,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Строительство: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плаватель-ный бассейн в г. Сертолово" |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 2019-2021 гг. | 3 170,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,0 |  |  |  | 370,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО "Всеволож-ский муниципаль-ный район" |  |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Мероприятие исключено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 2018-2022 гг. | 40 310,0 |  |  |  |  | 1 307,9 |  |  | 3 500,0 |  |  |  | 23 454,6 |  |  |  | 11 548,5 |  |  |  | 499,0 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального значения "Парголово-Огоньки". |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 30 276,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 568,3 |  |  |  | 9 708,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 10 033,5 |  |  |  |  | 1 307,9 |  |  | 3 500,0 |  |  |  | 2 886,3 |  |  |  | 1 840,3 |  |  |  | 499,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово" |  | Всего, в том числе по источникам: |  |  | 349 082,6 |  | 45 289,8 |  |  | 112 938,4 |  |  | 187 265,7 |  |  |  | 1 690,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 898,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 306 615,4 |  | 25 000,0 |  |  | 105 627,5 |  |  | 175 987,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 42 467,2 |  | 20 289,8 |  |  | 7 310,9 |  |  | 11 277,8 |  |  |  | 1 690,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 898,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития |  | Бюджет МО Сертолово |  | 2017 г., 2019-2022 гг. | 4 740,0 |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  | 1 490,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Актуализация схем ТС, ВС и ВО позволит рационально решать вопросы тепло-водоснабжения и водоотведения новых объектов строительства МО Сертолово. |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово |  | Бюджет МО Сертолово |  | 2018 г. | 1 510,0 |  |  |  |  | 1 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Проектирование системы водоотведения на территории города Сертолово позволит получить комплект проектно-сметной документации для дальнейшего ее строительства, в целях повышения комфортности проживания населения города Сертолово. |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово |  | Бюджет МО Сертолово |  | 2017 г. 2022 г. | 2 774,7 |  | 1 976,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,7 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово позволит повысить освещен-ность территории города Сертолово, а также обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования сети уличного освещения. |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития |  | Бюджет МО Сертолово |  | 2018 г. | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово повысит эффективность планирования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, позволит своевременно осуществлять замену участков сети уличного освещения имеющих значительный физический износ, развивать сети уличного наружного освещения, решать вопросы связанные с энергоэффективностью и функциональными улучшениями освещения территории МО Сертолово. |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 2017-2020 гг. | 339 557,9 |  | 41 913,8 |  |  | 110 928,4 |  |  | 186 515,7 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" |  |  | Строительство канализационного коллектора протяженностью 8,594 км от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово, КНС производительностью 4200 м3/сут в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местнос-ти в мкр. Черная Речка. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО |  |  | 306 615,4 |  | 25 000,0 |  |  | 105 627,5 |  |  | 175 987,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 32 942,5 |  | 16 913,8 |  |  | 5 300,9 |  |  | 10 527,8 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по процес-сной части, в т.ч.: |  |  |  |  | 392 562,6 |  | 45 289,8 |  |  | 114 246,3 |  |  | 193 465,7 |  |  |  | 25 514,6 |  |  |  | 12 648,5 |  |  |  | 1 397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  | 336 891,9 |  | 25 000,0 |  |  | 105 627,5 |  |  | 175 987,9 |  |  |  | 20 568,3 |  |  |  | 9 708,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  |  |  | 2 700,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  | 52 970,7 |  | 20 289,8 |  |  | 8 618,8 |  |  | 14 777,8 |  |  |  | 4 946,3 |  |  |  | 2 940,3 |  |  |  | 1 397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по программе: |  |  |  |  | 605 906,4 |  | 45 289,8 |  |  | 114 246,3 |  |  | 193 465,7 |  |  |  | 197 804,0 |  |  |  | 52 196,7 |  |  |  | 2 903,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  | 518 288,7 |  | 25 000,0 |  |  | 105 627,5 |  |  | 175 987,9 |  |  |  | 178 698,2 |  |  |  | 32 975,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  |  |  | 2 700,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  | 84 917,7 |  | 20 289,8 |  |  | 8 618,8 |  |  | 14 777,8 |  |  |  | 19 105,8 |  |  |  | 19 221,6 |  |  |  | 2 903,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |  |  |  | Сроки строительства (годы) |  |  | Реквизиты утверждения ПСД |  |  | Форма собствен-ности |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД |  |  |  | в ценах года начала реализации программы |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
|  |  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Строительство проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Муници-пальная |  |  | 192 003,45 |  |  |  | 202 197,70 |  |  |  | 211 937,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 289,4 |  | 39 548,2 | 100,0 |  |
|  |  | 1.1.1. Строительство |  |  |  | 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 048,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 032,1 |  | 39 016,1 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Строительный контроль |  |  |  | 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 907,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 509,0 |  | 398,9 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Авторский надзор |  |  |  | 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,3 |  | 23,2 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Проект освоения лесов |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Корректировка проектной документации |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Прочие затраты |  |  |  | 2020-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 110,0 | 100,0 |  |
|  | 1.2. | Реконструкция объекта "Проезд мкрн. Чёрная Речка - мкрн. Сертолово-2" |  |  |  |  |  |  |  |  | Муници-пальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,2 |  |
|  |  | 1.2.1. Корректировки проектно-сметной документации |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,2 |  |
|  |  | Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 343,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 172 289,4 |  | 39 548,2 | 1 506,2 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Строительство "Участок улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово" |  |  |  |  |  |  |  |  | Муници-пальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,0 | 370,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Проектирование |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Проект освоения лесов |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Технический план |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Строительство |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | 2.1.5. Прочие затраты |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Мероприятие исключено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | Муници-пальная |  |  | 123 261,79 (289,26) |  |  |  |  |  |  |  | 40 310,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,9 |  |  | 3 500,0 | 23 454,6 |  | 11 548,5 | 499,0 |  |
|  |  | 2.3.1. Присоединение к сетям Ленэнерго |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.2. Корректировка проектной документации |  |  |  | 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4794,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,0 |  |  | 3 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.3. Строительство |  |  |  | 2020-2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 179,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 853,7 |  | 11 325,5 |  |  |
|  |  | 2.3.4. Проект освоения лесов |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.5. Строительный контроль (технический надзор) |  |  |  | 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,0 |  | 114,5 |  |  |
|  |  | 2.3.6. Авторский надзор |  |  |  | 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,9 |  | 8,5 |  |  |
|  |  | 2.3.7. Прочие затраты |  |  |  | 2021-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 499,0 |  |
|  |  | Итого по комплексу процессных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 480,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 307,9 |  |  | 6 200,0 | 23 824,6 |  | 11 648,5 | 499,0 |  |
|  | 3. | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  | Муници-пальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово, в том числе |  |  |  | 2017 г., 2022 г. |  |  |  |  | Муници-пальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2774,7 |  |  |  | 1 976,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,7 |  |
|  |  | 3.2.1. Проектирование реконструкции, модернизации и строительства участков сети уличного освещения города Сертолово по адресам: |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы); - ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от Водоема до д.11 корп.1 по ул. Ветеранов); - ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовая); - ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д.7/2 ул. Молодцова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово по адресам: |  |  |  | 2017г., 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 684,7 |  |  |  | 1 886,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,7 |  |
|  |  | - ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы); - ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от Водоема до д.11 корп.1 по ул. Ветеранов); - ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовая) -ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина; -ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральная; -ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Кожемякина; -ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9 по ул.Заречная); -ВЛ-0,4 кВ (в микрорайоне Черная Речка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово, из них: |  |  |  |  |  |  | от 23.09.2011г. №136 |  | Муници-пальная |  |  | 302 109,2 |  |  |  | 302 109,2 |  |  |  | 339 557,9 |  |  |  | 41 913,8 |  |  |  | 110 928,4 |  |  | 186 515,7 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Разработка проектной документации стадии "РД" |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,0 |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2. Строительство |  |  |  | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 979,9 |  |  |  | 41 183,8 |  |  |  | 109 655,7 |  |  | 180 940,4 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.3. Строительный контроль (технический надзор) |  |  |  | 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,0 |  |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  | 511,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4. Авторский надзор |  |  |  | 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,0 |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 |  |  | 189,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.5. Корректировка проектной документации |  |  |  | 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850,0 |  |  |  |  |  |  |  | 975,0 |  |  | 4 875,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по комплексу процессных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 842,6 |  |  |  | 43 889,8 |  |  |  | 112 438,4 |  |  | 186 515,7 | 200,0 |  | 0,0 | 798,7 |  |
|  |  | Итого по процессной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387322,6 |  |  |  | 43 889,8 |  |  |  | 113 746,3 |  |  | 192 715,7 | 24 024,6 |  | 11 648,5 | 1 297,7 |  |
|  |  | Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600666,4 |  |  |  | 43 889,8 |  |  |  | 113 746,3 |  |  | 192 715,7 | 196 314,0 |  | 51 196,7 | 2 803,9 |  |

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству ___________________ В.В. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы |  |  | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО Сертолово |  | бюджет ЛО |  | бюджет МО "Всеволож-ский муниципальный район" |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | 2022г. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть" |  |  | 31 947,0 |  | 181 396,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области |  |  | 30 540,8 |  | 181 396,8 |  |  |  | количество комплектов ПСД | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) | к-т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/ реконструкция | км (стр./ рек.) |  |  |  |  |  |  |  | 0,681/ 0 |  |  | 0,021/ 1,755 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов техпланов | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Реконструкция объекта "Проезд мкр. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2" |  |  | 1 406,2 |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого по проектной части: |  |  |  | 31 947,0 |  | 181 396,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" |  |  | 10503,5 |  | 30276,5 |  | 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово" |  |  | 470,0 |  |  |  | 2 700,00 |  | количество комплектов ПСД | к-т |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) | к-т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие исключено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области |  |  | 10033,5 |  | 30276,5 |  |  |  | протяженность сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 0,422 |  |  | 1,046 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей бытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  | 0,2237 |  |  | 0,696 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей электроснабжения | км |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД | к-т |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово" |  |  | 42467,2 |  | 306 615,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития |  |  | 4 740,0 |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) | к-т | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 3.2. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово |  |  | 1 510,0 |  |  |  |  |  | Отчет по инженерно-техническим изысканиям | к-т |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово |  |  | 2774,7 |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД | к-т | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей уличного освещения (реконструируемых, модернизируемых) | км | 1,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
| 3.4. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) | к-т |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово |  |  | 32 942,5 |  | 306 615,4 |  |  |  | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" | к-т | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов (схем) | к-т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество КНС | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность канализационного коллектора | км |  |  | 3,3051 |  | 5,2889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по процессной части: |  |  |  | 52970,7 |  | 336891,9 |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  | 84917,7 |  | 518288,7 |  | 2 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству ___________________ В.В. Василенко