ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы»

(наименование программы)

За январь-декабрь2015года

Источник финансирования:  бюджет МО Сертолово, бюджет ЛО

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2015год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д.1,д.2. | 1 549,0 | 1 549,0 | МК № 2/15-к от 17.03.2015 года на сумму 649,0 тыс. рублей исполнен ООО «ПИК «Технопроект». МК № 3/15-к от 17.03.2015 года на сумму 900,0 тыс. рублей исполнен ООО «ПИК «Технопроект Проведено два инструментальных обследования с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д.1, д.2. | 1 549,0 |
| Итого по разделу1 |  | 1 549,0 | 1 549,0 |  | 1 549,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающих гражданам комфортные и доступные условия пользования, в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство административного здания, в том числе: | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.1. | Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.2. | Строительство административного здания | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.3. | Благоустройство территории после завершения строительства | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.4. | Оснащение административного здания | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по разделу 2: | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по Программе: | 1 549,0 | 1 549,0 |  | 1 549,0 |

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству 												С.В.Белевич

Исп. Свеженцев С.М.

593-86-96