ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы»

(наименование программы)

за январь-декабрь2015года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризу-ющие достижение цели | Единица измере- ния | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д.1, д.2 | 1 549,0 | - | 1 549,0 | - | Инструментальныеобследованияс составлением технического задания по МК №2/15-к от 17.03.2015 г., МК №3/15-к от 17.03.2015г. | Ед. | 2 | 2 |
| Итого по задаче 1: | 1 549,0 | - | 1 549,0 | - |  |  | 2 | 2 |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающим гражданам комфортные и доступные условия пользования, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство административного здания, в том числе: | 0 |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.1. | Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям | 0 |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.2. | Строительство административного здания | 0 |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.3. | Благоустройство территории после завершения строительства | 0 |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.4. | Оснащение административного здания | 0 |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого по разделу 2: | 0 |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе: | 1 549,0 |  | 0 |  | 1 549,0 |  |  |  | 2 | 2 |

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству 													С.В.Белевич

Исп. Свеженцев С.М.

Тел. 593-86-96